утверенУтверждена

Решением Совета депутатов городского округа Восход Московской области

От «_____» __________2013г. №______

Утверждена

постановлением Администрации

ЗАТО городской округ  Молодежный

Московской области

от  14 октября 2014 года  № 220

(с изменениями и дополнениями, утвержденными  постановлениями Администрации ЗАТО г.о. Молодёжный №129 от 10.06.2015 г., №160 от 30.07.2015 г., №177 от 21.08.2015 г., №251 от 04.12.2015 г., №94 от 31.05.2016, №101 от 06.06.2016, № 128 от 01.07.2016 г.)

Муниципальная программа

ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области

«Развитие и функционирование дорожной сети

ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области

на 2015-2019 годы»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МОЛОДЕЖНЫЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Развитие и функционирование дорожной сети ЗАТО городской округ Молодежный Московской области» на 2015-2019 годы

| Наименование муниципальной программы | «Развитие и функционирование дорожной сети ЗАТО городской округ Молодежный Московской области» на 2015-2019 годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Повышение комфортности проживания жителей городского округа, повышение безопасности дорожного движения, увеличение мобильности населения. Обеспечение сохранности существующей дорожной сети, выполнение работ по содержанию, ремонту существующих автомобильных дорог общего пользования. |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение сохранности существующей дорожной сети, выполнение работ по содержанию, ремонту существующих автомобильных дорог; - повышение эффективности и безопасности функционирования транспортной системы; создание организационно-правовых и экономических условий для обеспечения качественного содержания, своевременного ремонта, реконструкции, строительства автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них; - повышение пропускной способности и транспортно-эксплуатационного состояния дорог на территории городского округа; - обеспечение безопасности дорожного движения автотранспорта по дорогам; - обеспечение сохранности автомобильных дорог и дорожных сооружений на них с целью поддержания их состояния в соответствии с требованиями обеспечения круглогодичного и безопасного движения. |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель руководителя по безопасности - начальник отдела ЖКХ и управления муниципальным имуществам |  |  |  |  |  |
| муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация закрытого административно-территориального образования городской округ Молодежный Московской области |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015-2019 годы |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| Средства местного бюджета | 1036 | 26 | 250 | 255 | 255 | 250 |
| Средства бюджета Московской области | 2271 | 1649 | 622 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной Программы | Обеспечение нормативного содержания улично-дорожной сети, снижение аварийности на дорогах. В результате реализации Программы будет отремонтировано 1080 м2 дорог |  |  |  |  |  |

- Обоснование программы.

В последние годы, идет повышение экономической активности населения и рост парка автотранспортных средств.

Значительная часть автомобильных дорог общего пользования поселка имеет высокую степень износа, и практически исчерпала пропускную способность, особенно разрушен участок дороги от дома № 12 до КПП 1 (308 м.).

На протяжении длительного срока эксплуатации проводился только ямочный ремонт, капитальный ремонт дорожного покрытия проведен в августе 2014 года протяженностью 300 м. от центрального КПП до дома №7.

Выполнение работ по ремонту и содержанию дорог является одним из важнейших условий обеспечения их сохранности, повышения безопасности движения, долговечности и надежности дорог и сооружений на них.

Настоящая программа разработана для решения задач по обеспечению на нормативном уровне содержания сети автомобильных дорог, находящихся в собственности городского округа Молодежный.

Администрацией ЗАТО городского округа Молодежный завершаются мероприятия по переводу на 2015 год 1,5 км  внутриквартальных дорог в дороги общего пользования.

- Цели и задачи программы.

Целью программы является - повышение комфортности проживания жителей городского округа, повышение безопасности дорожного движения, увеличение мобильности населения. Обеспечение сохранности существующей дорожной сети, выполнение работ по содержанию, ремонту существующих автомобильных дорог.

Задачи программы:

- обеспечение сохранности существующей дорожной сети, выполнение работ по содержанию, ремонту существующих автомобильных дорог;

- повышение эффективности и безопасности функционирования транспортной системы;

создание организационно-правовых и экономических условий для обеспечения качественного содержания, своевременного ремонта, реконструкции, строительства автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них;

- повышение пропускной способности и транспортно-эксплуатационного состояния дорог на территории городского округа;

- обеспечение безопасности дорожного движения автотранспорта по дорогам;

- обеспечение сохранности автомобильных дорог и дорожных сооружений на них с целью поддержания их состояния в соответствии с требованиями обеспечения круглогодичного и безопасного движения.

- Основные направления реализации программы.

Реализация программы будет осуществляться по следующим направлениям деятельности, это -  капитальный ремонт, ремонт и содержание по искусственным и защитным дорожным сооружениям, по земляному полотну и системе водоотвода, по дорожным одеждам  и элементам обустройства автомобильных дорог.

- Контроль за исполнением программы.

- контроль за исполнением программы осуществляет Администрация ЗАТО городского округа Молодежный Московской области.

Приложение №1 к Постановлению Администрации №128 от 01.07.2016 г.

Перечень

мероприятий  муниципальной программы

«Развитие и функционирование дорожной сети ЗАТО городской округ Молодежный Московской области» на 2015-2019 годы

| N п/п | Мероприятия | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения * | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный исполнитель мероприятия | Результаты выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 год планового периода | 2016 год планового периода | 2017 год планового периода | 2018 год планового периода | 2019 год планового периода |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| Ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 Обеспечение сохранности существующей дорожной сети, выполнение работ по содержанию, ремонту существующих автомобильных дорог |  | Итого |  |  | 2887 | 1649 | 713 | 175 | 175 | 175 | Администрация ЗАТО г.о. Молодежный |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда | 2015-2019 |  | 675 | 0 | 91 | 175 | 175 | 175 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015 |  | 2271 | 1649 | 622 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования |  | Итого |  |  | 2946 | 1649 | 713 | 175 | 175 | 175 | Администрация ЗАТО г.о. Молодежный |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда | 2015-2019 |  | 675 | 0 | 91 | 175 | 175 | 175 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015 |  | 2271 | 1649 | 622 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1. Ремонт земляного полотна и систем водоотвода | Проведение конкурсных процедур по определению подрядной организации в соответствии с ФЗ-44 | Итого |  |  | 100 |  |  | 50 | 50 |  |  |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда | 2017-2018г.г. |  | 100 |  |  | 50 | 50 |  | Администрация ЗАТО г.о. Молодежный |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.2. Ремонт дорожных одежд | Проведение конкурсных процедур по определению подрядной организации в соответствии с ФЗ-44 | Итого | . |  | 1088 | 0 | 713 | 125 | 125 | 125 |  |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда | 2015-2016г.г |  | 466 | 0 | 91 | 125 | 125 | 125 | Администрация ЗАТО г.о. Молодежный |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 622 |  | 622 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Мероприятие 1.3. Ремонт элементов обустройства автомобильных дорог | Проведение конкурсных процедур по определению подрядной организации в соответствии с ФЗ-44 | Итого |  |  | 1699 | 1649 |  |  |  | 50 |  |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда | 2019г.г. |  | 50 |  |  |  |  | 50 | Администрация ЗАТО г.о. Молодежный |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 1649 | 1649 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2. Повышение эффективности и безопасности функционирования транспортной системы; создание организационно-правовых и экономических условий для обеспечения качественного содержания, своевременного ремонта, реконструкции, строительства автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них |  | Итого |  |  | 420 | 26 | 159 | 80 | 80 | 75 | Администрация ЗАТО г.о. Молодежный |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда | 2015-2019 |  | 420 | 26 | 159 | 80 | 80 | 75 |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования |  | Итого |  |  | 420 | 26 | 159 | 80 | 80 | 75 | Администрация ЗАТО г.о. Молодежный |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда | 2015-2019 |  | 420 | 26 | 159 | 80 | 80 | 75 |  |  |
| 1. | Мероприятие 1.1. Содержание полосы отвода, земляного полотна и системы водоотвода | Проведение конкурсных процедур по определению подрядной организации в соответствии с ФЗ-44 | Итого |  |  | 111 | 26 | 0 | 30 | 30 | 25 |  |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда | 2016-2019г.г. |  | 111 | 26 | 0 | 30 | 30 | 25 | Администрация ЗАТО г.о. Молодежный |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие 1.2. Содержание дорожных одежд | Проведение конкурсных процедур по определению подрядной организации в соответствии с ФЗ-44 | Итого |  |  | 75 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 |  |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда | 2015г. 2019г. |  | 75 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | Администрация ЗАТО г.о. Молодежный |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие 1.3. Содержание элементов обустройства автомобильных дорог | Проведение конкурсных процедур по определению подрядной организации в соответствии с ФЗ-44 | Итого |  |  | 234 | 0 | 159 | 25 | 25 | 25 |  |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда | 2015-2019г.г. |  | 234 | 0 | 159 | 25 | 25 | 25 | Администрация ЗАТО г.о. Молодежный |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по всем разделам: |  |  | Итого |  |  | 3307 | 1675 | 872 | 255 | 255 | 250 |  |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда |  |  | 1036 | 26 | 250 | 255 | 255 | 250 | Администрация ЗАТО г.о. Молодежный |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 2271 | 1649 | 622 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |