|  | Утверждена Постановлением руководителя администрации ЗАТО г.о. Молодежный Московской области от 13.10.2014 г. № 211(с изменениями и дополнениями, утвержденными Постановлениями администрации ЗАТО г.о. Молодёжный №18 от 30.01.2015, №71 от 07.04.2015, №97 от 29.04.2015, №120 от 22.05.2015,№128 от 10.06.2015,№161 от 30.07.2015, №179 от 21.08.2015,№187 от 04.09.2015, №233 от 30.10.2015, №253 от 04.12.2015 г., №288 от 28.12.2015 г., №48 от 24.03.2016 г. № 120 от 23.06.2016 г., №127 от 01.07.2016, №134 от 07.07.2016) |
| --- | --- |

Муниципальная программа

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства закрытого административно-территориального образования городской округ Молодёжный на  2015-2019 г.г.»

Паспорт муниципальной программы

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства закрытого административно-территориального образования городской округ Молодёжный на  2015-2019 г.г.»

| Наименование муниципальной программы | «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства закрытого административно-территориального образования городской округ Молодёжный на 2015-2019 г.г.» (далее – Программа) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения ЗАТО городской округ Молодежный ( далее- городской округ Молодежный) Комплексное решение проблем благоустройства, содержание объектов на территории ЗАТО городской округ Молодёжный, улучшение внешнего вида территории, повышение комфортности проживания. Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания. Предоставление населению ЗАТО городской округ Молодежный Московской области услуг водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения нормативного качества и в необходимом количестве. Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, расположенных на территории ЗАТО городской округ Молодёжный. Восстановление ресурса зданий, с заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшение эксплуатационных показателей. |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, обеспечение повышения качества, эффективности и надежности функционирования оборудования и сетей водоснабжения, водоотведения Комплексное благоустройство территории городского округа Молодёжный: -озеленение: валка деревьев, обрезка деревьев, посадка саженцев деревьев, выкашивание газонов и обрезка кустарника, посадка и содержание цветов; -возмещение затрат, связанных с содержанием объектов наружного (уличного) освещения ЗАТО городского округа Молодёжный; -электроснабжение уличного освещения; -регулирование численности безнадзорных, агрессивных, больных животных (собак); -содержание и ремонт внутриквартальных дорог; ## - капитальный ремонт многоквартирных жилых домов; - формирование фонда капитального ремонта жилых домов, расположенных в ЗАТО городской округ Молодежный; - модернизация и переоснащение специализированной техникой муниципальных предприятий; -продление срока эксплуатации зданий -повышение энергетической эффективности многоквартирных домов -создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель руководителя администрации по безопасности -начальник отдела ЖКХ и управления муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный Московской области |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015–2019 годы |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Программа состоит из трех подпрограмм: Подпрограмма I «Развитие коммунальной инфраструктуры ЗАТО городской округ Молодежный на 2015-2019 г.г.» ( далее –.Подрограмма I) Подпрограмма II «Благоустройство территории ЗАТО городской округ Молодежный на 2015-2019 г.г.» ( далее –.Подрограмма II) Подпрограмма III « Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории ЗАТО городской округ Молодежный на 2015-2019 г.г.» ( далее –Подрограмма III) |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы(тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Итого: | 55318 | 2918 | 40608 | 3144 | 5391 | 3257 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 19578 | 2918 | 4868 | 3144 | 5391 | 3257 |
| Внебюджетные источники | 35740 | 0 | 35740 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры с 53 процентов в 2012 году до 54 процентов; В результате выполнения мероприятий Программы, направленных на повышение уровня благоустройства и улучшения эстетического состояния территории городского округа, планируется к 2019 году достижение следующих показателей: - содержание и асфальтирование внутриквартальных дорог городского округа Молодежный( ежегодно) - увеличение количества посаженных цветов 60 ед.; - приобретение и установка уличных урн, скамеек со спинкой, мусорных контейнеров 20 ед. Проведение мероприятий, направленных на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, способствует: - повышению эффективности качества жилищно-коммунального обслуживания; - надежности работы инженерных систем обеспечения; - модернизации объектов жилого фонда; - комфортность и безопасность проживания в многоквартирных жилых домах. |  |  |  |  |  |

Содержание проблемы и обоснование программы

Муниципальная программа «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства закрытого административно-территориального образования городской округ Молодёжный на  2015-2019 г.г.» разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Уставом ЗАТО городской округ Молодежный Московской области.

Стратегией социально-экономического развития Московской области до 2018 года безусловным приоритетом государственной политики определено создание условий для повышения уровня и качества проживания населения Московской области.

Обеспечение надлежащего качества жилищно-коммунальных услуг, повышение надежности, энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах - на сегодняшний день не достигнуты.

Система коммунальной инфраструктуры  не позволяет   в полном объеме обеспечить соблюдение требований к качеству коммунальных услуг , поставляемых потребителям.

Вызванный постоянным ростом расходов организации коммунального комплекса рост тарифов на коммунальные услуги ведет к росту совокупного платежа граждан и увеличению задолженности.

Задолженность населения за оплату предоставления услуг тепло-, водо -, водоотведения негативно отражается на решении задач реформирования отрасли в целях улучшения системы жизнеобеспечения граждан.

Природно-климатические условия ЗАТО городской округ Молодёжный, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территории, развитию инженерной инфраструктуры ЗАТО городской округ Молодёжный. В последние годы проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию ЗАТО городской округ Молодёжный. В то же время в вопросах благоустройства территории имеется ряд проблем.

Для улучшения и поддержания состояния зелёных насаждений, устранения аварийной ситуации, придания зелёным насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по содержанию зелёных насаждений на территории ЗАТО городской округ Молодёжный. Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Необходимость благоустройства территории ЗАТО городской округ Молодёжный продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном систематическом уходе. Необходим комплексный уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, посадка саженцев, разбивка клумб.

Для решения проблем по благоустройству территории городского округа Молодёжный необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы, содержание территории в чистоте и проведение прочих мероприятий по благоустройству способствует созданию благоприятных условий саморазвития, эстетического воспитания подрастающего поколения.

В последние годы на территории ЗАТО городской округ Молодёжный появились  брошенные и бездомные животные. Были зафиксированы случаи нападения животных на людей. Для решения данной проблемы ведётся отлов таких животных для обеспечения безопасности людей, проживающих в ЗАТО городской округ  Молодёжный.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории ЗАТО городской округ Молодёжный, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

Данная муниципальная программа состоит из трех подпрограмм:

- «Развитие коммунальной инфраструктуры ЗАТО городской округ Молодежный на 2015-2019 г.г».;

- «Благоустройство  территории  ЗАТО городской округ Молодёжный на 2015-2019 г.г.».

- «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории ЗАТО  городской округ Молодежный на 2015-2019 г.г».

Муниципальная программа «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства закрытого административно-территориального образования городской округ Молодёжный на  2015-2019 г.г.»  направлена на:

- создание условий для дальнейшего развития и модернизации жилищно-коммунального комплекса городского округа Молодежный;

- снижению уровня физического износа объектов коммунальной инфраструктуры и многоквартирных домов городского округа Молодежный;

- повышению эффективности качества жилищно-коммунального обслуживания;

- надежности работы инженерных систем обеспечения;

- модернизации объектов жилого фонда;

- комфортность и безопасность проживания в многоквартирных жилых домах.

Характеристика основных мероприятий подпрограммы I.

Для достижения поставленных целей и решения задач Программы необходимо реализовать комплекс мероприятий:

- проведение мероприятий по обслуживанию газопровода;

- модернизация объектов водоснабжения; водоотведения;

- повышение энергоэффективности и надежности функционирования объектов водоснабжения и водоотведения.

Характеристика основных мероприятий подпрограммы II.

Для достижения поставленных целей и решения задач подпрограммы необходимо реализовать комплекс мероприятий:

- проведение мероприятий по возмещению затрат, связанных с содержанием объектов наружного (уличного) освещения на территории   городского округа Молодёжный;

- электроснабжение уличного освещения;

- проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог, асфальтирование дорог местного значения, в том числе текущий ямочный ремонт;

регулирование численности безнадзорных, агрессивных, больных животных ( собак).

- проведение мероприятий по валке деревьев, обрезке деревьев, посадке саженцевдеревьев, выкашиванию газонов, обрезке кустарника на территории городского округа Молодёжный;

- проведение мероприятий по  посадке цветов на территории городского округа Молодёжный;

- проведение мероприятий по содержанию и уборке территории, уборке и сбору мусора, вывозу и размещению мусора после санитарной очистки;

- проведение мероприятий по ремонту и содержанию декоративных ограждений на территории  городского округа Молодёжный;

- проведение мероприятий по ремонту и содержанию детских и спортивных площадок;

- проведение мероприятий   посадке цветов на территориигородского округа Молодёжный;

- прочие мероприятия по содержанию объектов благоустройства.

Оценка  результативности программы производится на основании целевых индикаторов и показателей, представленных в приложении № 1  к настоящей программе.

Перечень мероприятий программы представлены в приложении № 2 к настоящей программе.

Характеристика основных мероприятий подпрограммы III.

Для достижения поставленных целей и решения задач подпрограммы необходимо реализовать комплекс мероприятий:

- создание условий для дальнейшего развития и модернизации жилищно-коммунального комплекса городского округа Молодежный;

- снижению уровня физического износа многоквартирных домов ЗАТО городской округ Молодежный;

- повышению эффективности качества жилищно-коммунального обслуживания;

- надежности работы инженерных систем обеспечения;

- модернизации объектов жилого фонда;

- комфортность и безопасность проживания в многоквартирных жилых домах.

Муниципальная подпрограмма I

«Развитие коммунальной инфраструктуры на 2015-2019 г.г. »

Муниципальной  программы

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства закрытого административно-территориального  образования городской округ Молодёжный на 2015-2019 г.г.»

Паспорт

Муниципальная подпрограмма I

«Развитие коммунальной инфраструктуры на 2015-2019 г.г. »

Муниципальной  программы

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства закрытого административно-территориального  образования городской округ Молодёжный на 2015-2019 г.г.»

| Наименование муниципальной подпрограммы | «Развитие коммунальной инфраструктуры на 2015-2019 г.г.» (далее – муниципальная подпрограмма I) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной подпрограммы | Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения городского округа Молодежный |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной подпрограммы | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, обеспечение повышения качества, эффективности и надежности функционирования оборудования и сетей водоснабжения, водоотведения Повышение качества представления населению услуг водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель руководителя администрации по безопасности - начальник отдела ЖКХ и управления муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |
| Заказчик муниципальной подпрограммы | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный Московской области |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2015–2019 годы |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы(тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Итого: | 37610 | 236 | 35893 | 100 | 1281 | 100 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 1870 | 236 | 153 | 100 | 1281 | 100 |
| Внебюджетные источники | 35740 | 0 | 35740 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | Модернизация объектов водоснабжения; водоотведения; повышение энергоэффективности и надежности функционирования объектов водоснабжения и водоотведения.; уменьшение числа аварий в системах водоотведения; уменьшение числа аварий в системах водоснабжения. |  |  |  |  |  |

Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения в ЗАТО  городской округ Молодежный являются подземные воды.

Удельный вес проб  воды из подземных источников,  не соответствуют гигиеническим нормам по содержанию железа. Данный показатель должен составлять 0,3 мг/ дм3, а по данным анализа- 1,5 мг./дг3, что превышает в 5 раз. Холодное водоснабжение осуществляется минуя станцию обезжелезивания. По остальным показателям (по содержанию фтора- 1,1 мг/л  при норме 1,2 мг/л).

Уровень качества услуг водоснабжения и водоотведения требует повышения деятельности организаций водопроводно-канализационного хозяйства городского округа Молодежный.

Сложившееся состояние водоснабжения, водоотведения требует комплексного решения существующих проблем в рамках реализации и дальнейшего развития подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство ».

Реализация данных мероприятий позволит повысить качество предоставляемых населению услуг и обеспечить гарантированную подачу питьевой воды  в необходимом количестве.

Целью Подпрограммы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

- выполнить реконструкцию и капитальный ремонт существующих и строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа;

Муниципальная подпрограмма II

«Благоустройство территории ЗАТО городской округ Молодежный

на 2015-2019 г.г»

Муниципальной программы

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства закрытого административно-территориального  образования городской округ Молодёжный на 2015-2019 г.г.»

Паспорт муниципальной  подпрограммы

«Благоустройство территории ЗАТО городской округ  Молодежный

на 2015-2019 г.г»

Муниципальной программы

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства закрытого административно-территориального  образования городской округ Молодёжный на 2015-2019 г.г.»

| Наименование муниципальной подпрограммы | «Благоустройство территории ЗАТО городской округ Молодежный на 2015-2019 г.г»(далее – муниципальная подпрограмма II) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной подпрограммы | Комплексное решение проблем благоустройства, улучшение внешнего вида территории, повышение комфортности проживания. |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной подпрограммы | Комплексное благоустройство территории городского округа Молодёжный; озеленение: валка деревьев, обрезка деревьев, посадка саженцев деревьев, выкашивание газонов и обрезка кустарника, посадка и содержание цветов; электроснабжение уличного освещения; регулирование численности безнадзорных, агрессивных, больных животных( собак); содержание и ремонт внутриквартальных дорог |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель руководителя администрации по безопасности-начальник отдела ЖКХ и управления муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный Московской области |  |  |  |  |  |
| Срокиреализации муниципальной подпрограммы | 2015–2019 годы |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам : | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Итого | 10071 | 1184 | 3063 | 1486 | 2552 | 1786 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 10071 | 1184 | 3063 | 1486 | 2552 | 1786 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | В результате выполнения мероприятий Программы, направленных наповышение уровня благоустройсва и улучшения эстетического состояния территории городского округа, планируется к 2019 году достижение следующих показателей: содержание и асфальтирование внутриквартальных дорог городского округа Молодежный (ежегодно) увеличение количества посаженных цветов 60 ед; приобретение и установка уличных урн, скамеек со спинкой, мусорных контейнеров 20 ед. |  |  |  |  |  |

Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Комфортность  проживания в многоквартирных жилых домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий организации озеленения , детских игровых площадок, с содержанием  и ремонтом внутриквартальных дорог.

Организация эксплуатации сетей уличного освещения является одной из важнейших задач. В муниципальной собственности находятся 2,4 км сетей уличного освещения с количеством светильников  101 шт. В 2013-2014 годах была произведена замена 67 % светильников с установкой энергосберегающих ламп.

Дальнейшая эксплуатация объектов уличного освещения обуславливает оказание услуг по текущему содержанию, эксплуатации объектов наружного освещения, что включает в себя :

- проведение плановых осмотров муниципальных объектов наружного освещения,

Благоустройство около жилых домов помимо проездов и тротуаров включает в себя озеленение, создание мест отдыха, детских игровых  площадок.

Деревья и кустарники нуждаются в современной подрезке и дополнительном уходе. Необходим систематический уход за существующими насаждениями вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, посадка саженцев, разбивка клумб.

Общая протяженность внутриквартальных дорог составляет 4,5 км., пешеходных дорожек 1,5 км.

Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему по содержанию и ремонту  внутриквартальных дорог. Проблема ремонта дорог стоит очень остро. Выполнение работ в полном объеме в ближайшие годы невозможно только за счет средств местного бюджета. Поэтому проблему ремонта внутриквартальных дорог необходимо решать программным  способом, предусматривающим совместное финансирование ремонта дорог из бюджетов всех уровней.

Необходимо продолжить работы по благоустройству территорий массового отдыха.

Для обеспечения благоприятных условий проживания, создания условий для массового отдыха жителей в городском округе проводятся по подготовке поселка к праздникам.

В целях улучшения внешнего облика поселка , поощрения творческой инициативы и активности жителей  поселка , юридических лиц и индивидуальных предпринимателей , совершенствования организации работ по благоустройству и содержанию территорий администрацией организуется и проводятся конкурсы в сфере благоустройства:

«Лучшее новогоднее оформление зданий учреждений, организаций и прилегающих к ним территорий»;

«Самый благоустроенный  двор».

Основной социальный эффект реализации мероприятия по благоустройству заключается в обеспечении экологической чистоты окружающего воздуха, облагораживании условий проживания человека.

Муниципальная подпрограмма III

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории ЗАТО  городской округ  Молодежный на 2015-2019 г.г.»

Муниципальной программы

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства закрытого административно-территориального  образования городской округ Молодёжный на 2015-2019 г.г.»

Паспорт муниципальной  подпрограммы III

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории ЗАТО  городской округ  Молодежный на 2015-2019 г.г.»

Муниципальной программы

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства закрытого административно-территориального  образования городской округ Молодёжный на 2015-2019 г.г.»

| Наименование муниципальной подпрограммы | «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории ЗАТО городской округ Молодежный на 2015-2019 г.г.» (далее – муниципальная подпрограмма III) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной подпрограммы | Восстановление ресурса зданий, с заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшение эксплуатационных показателей. |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной подпрограммы | - продление срока эксплуатации зданий - повышение энергетической эффективности многоквартирных домов - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель руководителя администрации по безопасности - начальник отдела ЖКХ и управления муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |
| Заказчик муниципальной подпрограммы | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный Московской области |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2015–2019 годы |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам : | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Итого | 7637 | 1498 | 1652 | 1558 | 1558 | 1371 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 7637 | 1498 | 1652 | 1558 | 1558 | 1371 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | -повышение энергетической эффективности многоквартирных домов - создание безопасных и благоприятных условий проживания -улучшение качества жизни граждан |  |  |  |  |  |

Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Жилой фонд  ЗАТО городской округ Молодежный состоит из 16 многоквартирных 5-ти этажных жилых домов, общей площадью 47,2 тыс. кв. м. Процент износа : от 0% до 30% – 27,8 тыс. кв. м, от от 31% до 65% - 19,4 тыс. кв. м.

Надлежащая эксплуатация многоквартирных домов зависит от целостности всех конструктивных элементов здания и инженерного оборудования. В процессе длительной эксплуатации происходит естественный износ, который влияет на дальнейшую безотказную работоспособность. В связи с этим для дальнейшего функционирования необходимо восстановление ресурса здания, что в дальнейшем позволит эксплуатировать многоквартирные дома длительный срок и создаст безопасные и благоприятные условия для проживания граждан

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Московской области No 66/2013 – ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области», Правительство Московской области регламентировало создание некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов». Фонд аккумулирует взносы, является техническим заказчиком работ, на конкурсной основе привлекает подрядные организации для выполнения работ, финансирует расходы на капитальный ремонт и принимает выполненные работы. Для реализации поставленных задач, необходимо организовать 100% собираемость платежей с населения.

Для достижения целей подпрограммы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории ЗАТО  городской округ  Молодежный на 2015-2019 г.г.»

необходимо реализовать комплекс мероприятий:

- создание условий для дальнейшего развития и модернизации жилищно-коммунального комплекса городского округа Молодежный;

- снижению уровня физического износа многоквартирных домов ЗАТО городской округ Молодежный;

- повышению эффективности качества жилищно-коммунального обслуживания;

- надежности работы инженерных систем обеспечения;

- модернизации объектов жилого фонда;

- комфортность и безопасность проживания в многоквартирных жилых домах.

Приложение №1

к  постановлению Администрации

от 07.07.2016 г. № 134

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства закрытого административно-территориального  образования городской округ Молодёжный на 2015-2019 г.г.»

| № п/п | Задачи , направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  |  | Количественные и/или качественные и целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Местный бюджет |  | Бюджет Московской области |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  | 12 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры на 2015-2019 г.г.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка комплексного плана подготовки объектов ЖКХ к осенне- зимнему периоду |  |  |  |  | Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему времени | процент | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 1.2. | Разработка инвестиционных программ МУП «Жилкомбытстрой- Молодежный» на 2015-2019 г.г. |  |  |  |  | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-,газо- и электроснабжению, водоотведению , утвердивших инвестиционные программы | процент | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 1.3. | Разработка инвестиционных программ МУП «Жилкомбытстрой- Молодежный» на 2015-2019 г.г. |  |  |  |  | Доля заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | процент | 18 | 25 |  | 30 | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 1.4. | Ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания |  |  |  |  | Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой | процент | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 1.5. | Капитальный ремонт систем водоотведения и водоснабжения |  |  |  |  | Число аварий в системах тепло-,водоснабжения и водоотведения | единиц | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля разработанных и утвержденных схем ТС,ВС, ВООТВ | % | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, переведенных на природный газ | шт. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 1.6. | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан |  |  |  |  | Количество технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тыс. населения | единиц | - | - |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) на 1 тыс. населения | тыс. рублей | - | - |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2. | Подпрограмма « Комплексное благоустройство на территории городского округа Молодёжный на 2015-2019 г.г.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Работы по подготовке мест захоронения на участках кладбища в селе Атепцево |  |  |  |  | Текущее содержание кладбищ | процент | 0 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 2.1.2 | Регулирование численности безнадзорных, агрессивных, больных животных (собак) |  |  |  |  | Уменьшение количества безнадзорных животных | процент | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 2.2. | Повышение уровня благоустройства территории общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Электроснабжение уличного освещения |  |  |  |  | Освещение улиц городского округа | процент | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 2.2.2. | Выборочная рубка сильнослабых , усыхающих и угрожающих падением деревьев, спил и утилизация, формирование крон деревьев , комплексное озеленение |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 2.2.3. | Праздничное оформление территории ЗАТО городского округа Молодёжный |  |  |  |  | Новогоднее оформление новогодней ёлки | процент | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 2.2.4. | Инвентаризация автомобильных дорог |  |  |  |  | Процентное соотношение находящихся на учете к существующим автомобильным дорогам | процент | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 2.2.5. | Содержание и текущий ремонт внутриквартальных автомобильных дорог, благоустройство детских игровых площадок |  |  |  |  | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | %. | 0 | 33 (1 шт.) |  | 66 (2 шт.) |  |  | 100 (3 шт.) |  | 100 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество установленных контейнерных площадок по сбору мусора, в т.ч. вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора | шт. | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3. | Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории ЗАТО городской округ Молодежный на 2015-2019 гг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля лицевых счетов, обслуживаемых единой областной расчетной системой |  |  |  |  | Доля лицевых счетов, обслуживаемых единой областной расчетной системой | % | 0 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 3.2. | Продление срока эксплуатации зданий |  |  |  |  | Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы» | шт. | 0 | 2 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля фактически отремонтированных многоквартирных домов к количеству многоквартирных домов внесенных в региональную программу капитального ремрнта | % | - | - |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |

Приложение №1

к  постановлению Администрации

от 07.07.2016 г. № 134

Перечень мероприятий муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства закрытого административно-территориального  образования городской округ Молодёжный на 2015-2019 г.г.»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы муниципальной программы |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования мероприятия | Общий объем финансирования по годам |  |  |  |  | Ответственный исполнитель Результаты выполнения мероприятий подпрограмм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |  |
| Подпрограмма I «Развитие коммунальной инфраструктуры на 2015-2019 г.г.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Задача 1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, обеспечение повышения качества, эффективности и надежности функционирования оборудования и сетей водоснабжения, водоотведения |  | средства местного бюджета | 1870 | 236 | 153 | 100 | 1281 | 100 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 35740 | 0 | 35740 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1. |  | Основное мероприятие 1. Развитие коммунальной инфраструктуры на 2015-2019 г.г. |  | средства местного бюджета | 1870 | 236 | 153 | 100 | 1281 | 100 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 35740 | 0 | 35740 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.1. |  | Мероприятие 1.1. Обслуживание газопровода |  | средства местного бюджета | 539 | 86 | 153 | 100 | 100 | 100 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |
| 1.1.2. |  | Мероприятие 1.2. Ремонт кабеля скважины №3 |  | средства местного бюджета | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный Модернизация объектов водоснабжения; водоотведения |
| 1.1.3. |  | Мероприятие 1.3. Разработка электронной модели систем водоснабжения и водоотведения |  | средства местного бюджета | 1231 | 50 | 0 | 0 | 1181 | 0 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный Модернизация объектов водоснабжения; водоотведения |
| 1.1.4. |  | Мероприятие 1.4. Организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в том числе в случае неисполнения теплоснабжающими или теплосетевыми организациями своих обязательств, либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств, включая работы по подготовке к зиме, погашению задолженности, приводящей к снижению надежности теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и др. |  | внебюджетные источники | 35740 | 0 | 35740 | 0 | 0 | 0 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |
|  |  | Итого по подпрограмме I |  |  | 37610 | 236 | 35893 | 100 | 1281 | 100 |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 1870 | 236 | 153 | 100 | 1281 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 35740 | 0 | 35740 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма II «Комплексное благоустройство на территории городского округа Молодёжный на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Задача 2. Комплексное благоустройство территории городского округа Молодёжный | средства местного бюджета | 10071 | 1184 | 3063 | 1486 | 2552 | 1786 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |
| 2.1. |  |  | Основное мероприятие 1. Благоустройство территорий городского округа Молодёжный на 2015-2019 годы | средства местного бюджета | 10071 | 1184 | 3063 | 1486 | 2552 | 1786 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |
| 2.1.1. |  |  | Мероприятие 1.1. Подготовка мест захоронения на участках кладбища в селе Атепцево | средства местного бюджета | 520 | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный Улучшение уровня санитарного состояния придомовой территории городского округа Молодежный |
| 2.1.2. |  |  | Мероприятие 1.2. Регулирование численности безнадзорных, агрессивных, больных животных (собак) | средства местного бюджета | 40 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |
| 2.1.3. |  |  | Мероприятие 1.3. Электроснабжение уличного освещения; установка прибора учета электроэнергии | средства местного бюджета | 1995 | 395 | 400 | 400 | 400 | 400 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный Освещение территории городского округа содержание и эксплуатация объектов уличного освещения |
| 2.1.4. |  |  | Мероприятие 1.4. Выборочная рубка сильнослабых , усыхающих и угрожающих падением деревьев, спил и утилизация, формирование крон деревьев , комплексное озеленение | средства местного бюджета | 1896 | 166 | 440 | 130 | 730 | 430 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный Предотвращение аварийных ситуаций, связанных с падением деревьев, озеленение территории |
| 2.1.5. |  |  | Мероприятие 1.5. Праздничное оформление территории ЗАТО городского округа Молодёжный | средства местного бюджета | 590 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный Улучшение эстетического облика городского округа Молодежный в период проведения праздничного мероприятия |
| 2.1.6. |  |  | Мероприятие 1.6. Содержание, ремонт детских игровых площадок | средства местного бюджета | 420 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный Благоустройство детских игровых площадок |
| 2.1.7. |  |  | Мероприятие 1.7. Содержание и текущий ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальные дороги) | средства местного бюджета | 2725 | 305 | 466 | 496 | 962 | 496 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный Содержание и ремонт внутриквартальных дорог |
| 2.1.8. |  |  | Мероприятие 1.8. Заливка и уборка катка | средства местного бюджета | 485 | 45 | 110 | 110 | 110 | 110 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |
| 2.1.9. |  |  | Мероприятие 1.9. Проведение субботника | средства местного бюджета | 90 | 35 | 55 | 0 | 0 | 0 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |
| 2.1.10. |  |  | Мероприятие 1.10. Установка счетчика уличного освещения | средства местного бюджета | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |
| 2.1.11. |  |  | Мероприятие 1.11. Контроль качества, произведенный лабораторией по испытанию дорожно-строительных материалов «Лабрадор» | средства местного бюджета | 61 | 44 | 17 | 0 | 0 | 0 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |
| 2.1.12. |  |  | Мероприятие 1.12. Благоустройство территории игровой площадки д. №12 п. Молодёжный | средства местного бюджета | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |
| 2.1.13. |  |  | Мероприятие 1.13. Установка навесов на контейнерных площадках | средства местного бюджета | 296 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |
| 2.1.14. |  |  | Мероприятие 1.14. Ремонт проездов к дворовым территориям МКД | средства местного бюджета | 308 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |
| 2.1.15. |  |  | Мероприятие 1.15. Установка детской игровой площадки | средства местного бюджета | 185 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |
| 2.1.16. |  |  | Мероприятие 1.16. Установка газонов, декоративных ограждений, скамеек, урн | средства местного бюджета | 232 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |
| 2.1.17. |  |  | Мероприятие 1.17. Асфальтирование внутриквартальных дорог | средства местного бюджета | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |
|  |  |  | Итого по подпрограммеII | средства местного бюджета | 10071 | 1184 | 3063 | 1486 | 2552 | 1786 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |
| Подпрограмма III «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа Молодёжный на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Задача 3. Продление срока эксплуатации зданий |  | средства местного бюджета | 7637 | 1498 | 1652 | 1558 | 1558 | 1371 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |
| 3.1. |  | Основное мероприятие 1. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа Молодёжный на 2015-2019 годы |  | средства местного бюджета | 7637 | 1498 | 1652 | 1558 | 1558 | 1371 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |
| 3.1.1. |  | Мероприятие 1.1. Имущественный взнос в некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» |  | средства местного бюджета | 7637 | 1498 | 1652 | 1558 | 1558 | 1371 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории городского округа |
|  |  | Итого по подпрограмме III |  | средства местного бюджета | 7637 | 1498 | 1652 | 1558 | 1558 | 1371 |  |
|  |  | Итого по программе |  |  | 55318 | 2918 | 40608 | 3144 | 5391 | 3257 |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 19578 | 2918 | 4868 | 3144 | 5391 | 3257 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 35740 | 0 | 35740 | 0 | 0 | 0 |  |