Приложение 4

Подпрограмма II  «Благоустройство» на 2017-2021 г.г.

Паспорт подпрограммы II «Благоустройство»

на 2017-2021 годы

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация закрытого административно-территориального образования городской округ Молодёжный Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |  | 2019год |  | 2020 год |  | 2021год |  |
| Задача 1. Приведение в надлежащее состояние территории муниципального образования для комфортного проживания населения |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 год |  | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | Итого |
|  | «Благоустройство» (далее - подпрограмма 1) | Министерство жилищно-коммунального хозяйства | Всего |  | 9834,76 |  | 4599 | 3314 |  | 3314 |  | 3314 |  | 24375,76 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 48 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 48 |
|  |  |  | Средства местного бюджета |  | 9786 |  | 4599 | 3314 |  | 3314 |  | 3314 |  | 24327,76 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  | 2017 год |  | 2021 год | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  |  |
| Обеспечение обустроенными дворовыми территориями (%) |  |  |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |

<*> Объем средств подлежит уточнению после принятия закона о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Комфортность  проживания в многоквартирных жилых домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий организации озеленения, детских игровых площадок, с содержанием  и ремонтом внутриквартальных дорог.

Организация эксплуатации сетей уличного освещения является одной из важнейших задач. В муниципальной собственности находятся 2,4 км сетей уличного освещения с количеством светильников  101 шт. В 2013-2016 годах была произведена замена 90 % светильников с установкой энергосберегающих ламп.

Дальнейшая эксплуатация объектов уличного освещения обуславливает оказание услуг по текущему содержанию, эксплуатации объектов наружного освещения, что включает в себя:

- проведение плановых осмотров муниципальных объектов наружного освещения,

Благоустройство около жилых домов помимо проездов и тротуаров включает в себя озеленение, создание мест отдыха, детских игровых  площадок.

Деревья и кустарники нуждаются в современной подрезке и дополнительном уходе. Необходим систематический уход за существующими насаждениями вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, посадка саженцев, разбивка клумб.

Общая протяженность внутриквартальных дорог составляет 4,5 км, пешеходных дорожек 1,5 км.

Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему по содержанию и ремонту  внутриквартальных дорог. Проблема ремонта дорог стоит очень остро. Выполнение работ в полном объеме в ближайшие годы невозможно только за счет средств местного бюджета. Поэтому проблему ремонта внутриквартальных дорог необходимо решать программным  способом, предусматривающим совместное финансирование ремонта дорог из бюджетов всех уровней.

Необходимо продолжить работы по благоустройству территорий массового отдыха.

Для обеспечения благоприятных условий проживания, создания условий для массового отдыха жителей в городском округе проводятся по подготовке поселка к праздникам.

В целях улучшения внешнего облика поселка, поощрения творческой инициативы и активности жителей  поселка , юридических лиц и индивидуальных предпринимателей , совершенствования организации работ по благоустройству и содержанию территорий администрацией организуется и проводятся конкурсы в сфере благоустройства:

«Лучшее новогоднее оформление зданий учреждений, организаций и прилегающих к ним территорий»;

«Самый благоустроенный  двор».

Основной социальный эффект реализации мероприятия по благоустройству заключается в обеспечении экологической чистоты окружающего воздуха, облагораживании условий проживания человека.

Приложение 5

Перечень мероприятий подпрограммы II  «Благоустройство»

на 2017-2021 годы

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия (годы) | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год |  | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача 1. Приведение в надлежащее состояние территории муниципального образования для комфортного проживания населения | 2017-2021 | Итого | 9834,76 | 24375,76 | 9834,76 | 4599 |  |  | 3314 |  | 3314 |  | 3314 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |  |
|  |  |  | Средства Бюджета Московской области | 48 | 48 | 48 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 9786,76 | 24327,76 | 9786,76 | 4599 |  |  | 3314 |  | 3314 |  | 3314 |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Создание условий для благоустройства территории муниципального образования | 2017-2021 | Итого | 9834,76 | 24375,76 | 9834,76 | 4599 |  |  | 3314 |  | 3314 |  | 3314 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 48 | 48 | 48 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 9786,76 | 24327,76 | 9786,76 | 4599 |  |  | 3314 |  | 3314 |  | 3314 |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1 Электроснабжение уличного освещения | 2017-2021 | Итого | 400 | 2000 | 400 | 400 |  |  | 400 |  | 400 |  | 400 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 400 | 2000 | 400 | 400 |  |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.2 Содержание, уборка внутриквартальных дорог, тротуаров, детских игровых площадок | 2017-2021 | Итого | 1450 | 7450 | 1450 | 1500 |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 1450 | 7450 | 1450 | 1500 |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.3. Содержание, уборка и санитарная очистка парковой зоны и прилегающей территории ЗАТО г.о. Молодежный | 2017-2021 | Итого | 370 | 1850 | 370 | 370 |  |  | 370 |  | 370 |  | 370 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 370 | 1850 | 370 | 370 |  |  | 370 |  | 370 |  | 370 |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.4. Обрезка (кронирование) деревьев, корчевка пней | 2017-2021 | Итого | 387 | 907 | 387 | 130 |  |  | 130 |  | 130 |  | 130 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 387 | 907 | 387 | 130 |  |  | 130 |  | 130 |  | 130 |  |  |
| 1.1.5 | Мероприятие 1.5. Содержание и техническое обслуживание детских игровых площадок | 2017-2021 | Итого | 100 | 500 | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 100 | 500 | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 1.1.6 | Мероприятие 1.6. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 2017-2021 | Итого | 1740,3 | 5922,3 | 1740,3 | 1740 |  |  | 814 |  | 814 |  | 814 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 1740,3 | 5922,3 | 1740,3 | 1740 |  |  | 814 |  | 814 |  | 814 |  |  |
| 1.1.7 | Мероприятие 1.7. Благоустройство детской площадки дворовая территория МКД №11,12 | 2017-2021 | Итого | 522 | 522 | 522 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 522 | 522 | 522 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.1.8 | Мероприятие 1.8. Благоустройство придомовых территорий ЗАТО г.о. Молодежный | 2017-2021 | Итого | 702 | 702 | 702 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 702 | 702 | 702 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.1.9 | Мероприятие 1.9. Заливка и уборка катка | 2017-2021 | Итого | 110 | 110 | 110 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 110 | 110 | 110 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.1.10 | Мероприятие 1.10. Асфальтирование дорог (ямочный ремонт) | 2017-2021 | Итого | 100 | 200 | 100 | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 100 | 200 | 100 | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.1.11 | Мероприятие1.11. Регулирование численности безнадзорных, агрессивных, больных животных (собак) | 2017-2021 | Итого | 58 | 68 | 58 | 10 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 48 | 48 | 48 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 10 | 20 | 10 | 10 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.1.12 | Мероприятие 1.12. Праздничное оформление новогодней ели | 2017-2021 | Итого | 120 | 240 | 120 | 120 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 120 | 240 | 120 | 120 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.1.13 | Мероприятие 1.13. Услуги специализированных организаций (экспертиза, смета и т.д.) | 2017-2021 | Итого | 292,46 | 321,46 | 292,46 | 29 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 292,46 | 321,46 | 292,46 | 29 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.1.14 | Мероприятие 1.14. Проведение субботника | 2017-2021 | Итого | 100 | 200 | 100 | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 100 | 200 | 100 | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.1.15 | Мероприятие 1.15. Устройство оснований из асфальтобетона под ДИП дом №4, дом №7 | 2017-2021 | Итого | 838 | 838 | 838 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 838 | 838 | 838 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.1.16 | Мероприятие 1.16. Устройство дорожек из тротуарной плитки | 2017-2021 | Итого | 2225 | 2225 | 2225 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 2225 | 2225 | 2225 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.1.17 | Мероприятие 1.17. Устройство освещения внутриквартальных проездов МКД №7-8, №11-12 | 2017-2021 | Итого | 200 | 200 | 200 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 200 | 200 | 200 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.1.18 | Мероприятие 1.18. Приобретение контейнера для сбора батареек и люминесцентных ламп | 2017-2021 | Итого | 60 | 60 | 60 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 60 | 60 | 60 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.1.19 | Мероприятие 1.19. Приобретение информационных щитов для дворовых территорий МКД №11-12, №4-5 | 2017-2021 | Итого | 60 | 60 | 60 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 60 | 60 | 60 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  | 9834,76 | 24375,76 | 9834,76 | 4599 |  |  | 3314 |  | 3314 |  | 3314 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  |  | 48 | 48 | 48 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Средства местного бюджета |  |  | 9786,76 | 24327,76 | 9786,76 | 4599 |  |  | 3314 |  | 3314 |  | 3314 |  |  |