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План-график работ по благоустройству территории на 2014 год
	№ п/п
	Наименование работ
	Единицы измерения
	Количество 
	Срок исполнения

	1
	Побелка бортового камня
	м/п
	1600
	апрель

	2
	Окраска бортового камня
	м/п
	800
	апрель

	3
	Побелка деревьев
	шт
	45
	апрель

	4
	Окраска столбов уличного освещения
	шт
	20
	апрель

	5
	Окраска детского игрового оборудования
	м2
	1200
	апрель-май

	6
	Ремонт детского игрового оборудования
	шт
	5
	май

	7
	Окраска контейнеров для ТБО
	шт
	20
	май

	8
	Ремонт контейнеров для ТБО
	шт
	5
	май-июнь

	9
	Посадка деревьев и кустарников
	шт
	40
	апрель-май

	10
	Посев газонной травы
	м2
	200
	май

	11
	Окраска скамеек 
	шт
	61
	апрель-май

	12
	Окраска урн
	шт
	61
	апрель-май

	13
	Ремонт скамеек
	шт
	20
	май-июнь

	14
	Заполнение детских песочниц песком
	м3


	15
	май-июнь

	15
	Формирование запаса песка для зимнего периода
	м3
	50
	сентябрь-октябрь

	16
	Завоз земли для удобрения клумб
	м3
	12
	май-июнь

	17
	Очистка козырьков у входа в подъезд
	м2
	350
	по необходимости

	18
	Спил сухих деревьев и ветвей
	шт
	15
	апрель-сентябрь

	19
	Окос травы
	сотка
	320
	3 раза в год

	20
	Посадка деревьев и кустарников в осенний период
	шт
	15
	октябрь
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