Утверждена

постановлением руководителя

администрации ЗАТО городской округ Молодежный

Московской области

от 13.10. 2014 г. № 210

(с изменениями и дополнениями,

утвержденными постановлением Администрации

ЗАТО городской округ Молодежный

от 30.11.2015 года № 23/1, от 11.06.2015 года № 133,

от 11.09.2015 г. № 195, № 259 от 04.12.2015 г.,

№ 290 от 28.12.2015 г., № 80 от 28.04.2016 г.)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЖИЛИЩЕ»

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МОЛОДЕЖНЫЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2015-2019 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ЖИЛИЩЕ»

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МОЛОДЕЖНЫЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2015-2019 ГОДЫ»

| Наименование муниципальной Программы | «Жилище» ЗАТО городской округ Молодежный Московской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной Программы | повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения ЗАТО городской округ Молодежный МО, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной Программы | -развитие механизмов кредитования жилищного строительства и строительства коммунальной инфраструктуры; - повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для населения; - содействие формированию рынка арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан,имеющих невысокий уровень дохода; - переселение граждан в порядке отселения из ЗАТО городской округ Молодежный; - выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством, обеспечение жильем и предоставление государственной поддержки на приобретение жилья молодым семьям |  |  |  |  |  |
| Заказчик муниципальной Программы | Администрация ЗАТО г.о. Молодежный Московской области |  |  |  |  |  |
| Разработчик муниципальной Программы | Администрация ЗАТО г.о. Молодежный Московской области |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной Программы | Заместитель руководителя администрации ЗАТО г.о. Молодежный Московской области по безопасности – начальник отдела ЖКХ |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015-2019 годы |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм Программы | Программа состоит из пяти муниципальных подпрограмм: Подпрограмма I «Развитие жилищного строительства» Подпрограмма II «Переселение граждан закрытого административно-территориального образования городской округ Молодежный Московской области из ветхого и аварийного жилья на 2015-2019 годы» Подпрограмма III «Отселение граждан из закрытого административно-территориального образования городской округ Молодежный Московской области» на 2014-2018 годы» Подпрограмма IV «Создание условий для оказания медицинской помощи» Подпрограмма V «Предоставление жилых помещений гражданам, состоящим в очереди на улучшение жилищных условий» |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| Средства местного бюджета | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |
| Средства Федерального бюджета | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Итого: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Планируемые улучшение жилищных условий жителей ЗАТО городской округ Молодежный Московской области, достижение средней обеспеченности общей площади жилья на уровне 13-18 кв. м на одного человека, снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке, увеличение доли граждан, имеющих возможность с помощью собственных и заемных средств приобрести или снять необходимое жилье на рынке, построить индивидуальное жилье; содействие в обеспечении жилыми помещениями за счет средств бюджетов всех уровней в 2014-2018 годах для молодых семей; совершенствование нормативно – правовой базы |  |  |  |  |  |

1. Характеристика проблемы

ЗАТО городской округ Молодежный занимает территорию 591,8 га, на которой расположен городской округ Молодежный и дислоцируется войсковая часть Министерства Обороны РФ. На территории ЗАТО г.о. Молодежный постоянно проживает 2899 человек. Жилищный фонд составляет на 01.09.2014г.  47 тыс. кв. м общей площади (16 жилых домов, 1044 квартиры) и 2 общежития Министерства обороны. По состоянию на 01.09.2014г. на одного жителя приходится 16,2 кв. м общей площади.    В очереди по улучшению жилищных условий на 01.09.2014 г. состоит 35 семей, из них около 50% состоят в очереди около 10 лет, в очереди на отселение стоит 156 семей, из них более 26% стоят в очереди более 15 лет.

По состоянию на 01.09.2014г. в ЗАТО г.о. Молодежный имеется 16 жилых строений, в которых проживает 1044 семьи. В 2005 году органы местного самоуправления начали строительство 60-ти квартирного жилого дома, но в связи с прекращением финансирования из федерального бюджета, строительство прекратили. В данный момент ведется работа по привлечению инвестора для продолжения строительства.  В 2011 году введен в эксплуатацию коммерческий 80-ти квартирный жилой дом, доля муниципального жилья, в котором составила 6%. Больше строительства жилья на территории ЗАТО Молодежный органами местного самоуправления не производилось. По этой причине сложилась достаточно сложная социальная обстановка. Демографическая проблема в ЗАТО городской округ Молодежный стала одной из основных. Наметилась устойчивая тенденция оттока молодых и квалифицированных кадров из ЗАТО Молодежный. Имеющиеся два общежития – заселены семьями военнослужащих, гражданского персонала части, а также гражданами не имеющими никакой связи с градообразующим  и муниципальными предприятиями.

В течение последних лет резко возрос средний возраст населения. Если в 80-х годах средний возраст населения был 42 -45 года, то сейчас из-за большого оттока молодого населения, отсутствия кадрового пополнения, ухудшения показателей рождаемости, он составляет 50-58 лет.

Отселение граждан, потерявших связь с предприятиями ЗАТО в 2010-2013 г.г. остановилась из-за резкого увеличения цены на жильё в районах, выбранных гражданами, стоящими в очереди на отселение. Аккумулирование средств на отселение не позволяет решить проблему жилья, ввиду отсутствия разрешительной системы на использование средств на строительство или реконструкцию жилья в ЗАТО. В тоже время участие в долевом строительстве позволит частично решить проблему отселения граждан, а также покупка квартир на вторичном рынке жилья. Также необходимо привлекать собственные средства граждан нуждающихся в отселении.

Механизмы отселения граждан, потерявших связь с предприятиями ЗАТО, не нашли своего применения в ЗАТО Молодежный, ввиду нескольких причин:

- Высокая рыночная стоимость жилья за пределами ЗАТО городской округ Молодежный, что не позволяет осуществить приобретение жилья для отселяющихся.

- Утверждённая стоимость Минрегионразвитием РФ одного квадратного метра жилья в несколько раз отличается от рыночной стоимости жилья в Московской области.

Анализ приведенных данных показывает, что жилищная проблема становится тормозящим фактором в развитии муниципального образования, градообразующего предприятия, что в свою очередь может привести к снижению доходности местного бюджета, росту негативных проявлений, резкому увеличению показателей социальной напряжённости и другим негативным факторам.

Новые направления государственной жилищной политики нашли отражение в Программе «Жилище» ЗАТО городской округ Молодежный Московской области на 2015-2019 годы». Основными инструментами реализации программы стали федеральная целевая программа"Жилище"  на  2016 - 2020 годы.

Важной проблемой является предоставление жилья в социальный наем малоимущим гражданам. Обязательства по предоставлению жилья социального использования, по состоянию на конец 2014 года имеются перед 35 семьями. Основной проблемой в этой сфере является отсутствие финансовых возможностей у администрации ЗАТО г.о. Молодежный МО по  строительству и приобретению жилья для предоставления в социальный наем.

В данный момент в ЗАТО городской округ Молодежный Московской области планируется работа по признанию жилого дома аварийным. Основной целью подпрограммы «Переселение граждан закрытого административно-территориального образования городской округ Молодежный Московской области из ветхого и аварийного жилья на 2015-2019 годы» является переселение граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, в благоустроенные жилые помещения.Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

- подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из жилищного фонда, непригодного для проживания;

- оптимизация развития территорий, занятых в настоящее время жилищным фондом, непригодным для проживания.

2. Целью Программы «Жилище» ЗАТО городской округ Молодежный Московской области на 2015-2019 годы» является формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условий проживания граждан.

Основными задачами Программы «Жилище» ЗАТО городской округ Молодежный Московской области на 2015-2019 годы» являются:

- создание условий для развития жилищного и жилищно-коммунального секторов экономики и повышения уровня обеспеченности населения жильем путем нового жилищного строительства и развития финансово-кредитных институтов рынка жилья;

- создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения жилыми помещениями. Решение этих задач будет обеспечено путем реализации комплекса нормативных правовых, организационных и финансовых мер и мероприятий по 4 основным направлениям:

- развитие жилищного строительства;

- совершенствование жилищно-коммунального комплекса;

- развитие ипотечного жилищного кредитования населения и рынка жилья;

- исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством, и нормативное правовое обеспечение организации предоставления гражданам жилых помещений социального использования.

| Приложение к муниципальной программе «ЖИЛИЩЕ» ЗАТО городской округ Молодежный Московской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемые показатели реализации муниципальной программы «ЖИЛИЩЕ» ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МОЛОДЕЖНЫЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2019 ГОДЫ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, направление реализации | Показатели эффективности реализации муниципальных программ | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации) 2014 год | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Ответственные |
| «Развитие жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Развитие жилищного строительства | Годовой объем ввода жилья | тыс.кв.м | 0 | 0 | 0 | 3,29 | 0 | 0 | Заместитель руководителя администрации ЗАТО г.о. Молодежный Московской области по безопасности – начальник отдела ЖКХ |
|  |  | Годовой объем ввода жилья экономического класса* | тыс.кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Доля годового ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса* | Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Доля годового ввода малоэтажного жилья, в том числе индивидуального жилищного строительства | Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья* | Процент | 1,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Уровень обеспеченности населения жильем | Кв.м | 15,94 | 16,64 | 16,25 | 15,86 | 15,82 | 15,8 |  |
|  |  | Коэффициент доступности жилья* | Год | 3,07 |  |  |  |  |  |  |
|  | "Переселение граждан закрытого административно-территориального образования городской округ Молодежный Московской области из ветхого и аварийного жилья на 2015-2019 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Переселение граждан закрытого административно-территориального образования городской округ Молодежный Московской области из ветхого и аварийного жилья на 2015-2019 годы | Количество переселенных жителей | Человек | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | Заместитель руководителя администрации ЗАТО г.о. Молодежный Московской области по безопасности – начальник отдела ЖКХ |
|  |  | Площадь расселенных помещений* | Кв.м | 1,32 | 0,00 | 0 | 1,324 | 0 | 0 |  |
| "Отселение граждан из закрытого административно-территориального образования городской округ Молодежный Московской области на 2015-2019 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Отселение граждан из закрытого административно-территориального образования городской округ Молодежный Московской области на 2015-2019 годы | Количество отселившихся семей | ед. | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Заместитель руководителя администрации ЗАТО г.о. Молодежный Московской области по безопасности – начальник отдела ЖКХ |
|  |  | Количество увеличения свободной жилой площади (за счет освободивших квартиры) | кв. м. | 296 | 74 | 0 | 74 | 74 | 74 |  |
| «Создание условий для оказания медицинской помощи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Создание условий для оказания медицинской помощи | Количество медицинского персонала (врачи, мед.сестры) | Человек | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Заместитель руководителя администрации ЗАТО г.о. Молодежный Московской области по безопасности – начальник отдела ЖКХ |
|  |  | Предоставление служебных жилых помещений врачам | ед. | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
|  |  | Дефицит медицинских кадров | % | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 0 | 0 | Заместитель руководителя администрации ЗАТО г.о. Молодежный |
| «Предоставление жилых помещений гражданам, состоящим в очереди на улучшение жилищных условий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Предоставление жилых помещений гражданам, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий | Количество семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий в муниципальном образовании | семьи | 35 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | Заместитель руководителя администрации ЗАТО г.о. Молодежный Московской области по безопасности – начальник отдела ЖКХ |
|  |  | Количество семей,обеспеченных жилыми помещениями | Человек | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |

| Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы «Жилище" ЗАТО городской округ Молодежный Московской области на 2015-2019 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий муниципальной программы ЗАТО городской округ Молодежный «Жилище» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы муниципальной программы | Источник финансирования | Объем финансирования (ед. изм.) | Общий объем финансирования | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Ответственные |
| Подпрограмма III «Отселение граждан из закрытого административно-территориального образования городской округ Молодежный Московской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Переселение граждан на новое место жительства и обеспечение их жильем | Федеральный бюджет | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заместитель руководителя администрации ЗАТО г.о. Молодежный Московской области по безопасности – начальник отдела ЖКХ |