|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области от 22.11.2019 г. № 409 (с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлением администрации ЗАТО г.о. Молодёжный от 27.12.2019 г. №452, от 26.02.2020 г. №58, от 31.03.2020 №125, от 29.05.2020 г. №194, от 25.09.2020 г. №318, от 30.10.2020 г. №346, от 25.12.2020 г. №410, от 29.12.2020 г. №434, от 01.02.2021 г. №22, от 25.02.2021 №44, от 26.03.2021 №77, от 12.04.2021 №92, от 23.06.2021 №157, от 13.10.2021 №245, от 19.11.2021 №271, от 16.12.2021 №314, от 23.12.2021 №341, от 28.01.2022 №24, от 25.02.2022 №41, от 29.03.2022 №67/1, от 14.04.2022 №95, от 15.07.2022 №172) |
| --- | --- |

Муниципальная программа

«Формирование современной комфортной городской среды»

1. Паспорт муниципальной программы

| Цели муниципальной программы | 1 Повышение качества и комфорта городской среды на территории ЗАТО городской округ Молодежный Московской области |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | М. А. Петухов. Заместитель Главы по вопросам ЖКХ и территориальной безопасности – начальник отдела ЖКХ и территориальной безопасности |  |  |  |  |  |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020 - 2024 |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I "Комфортная городская среда" Подпрограмма II "Благоустройство территорий" Подпрограмма III Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области Подпрограмма 5 Обеспечивающая подпрограмма |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 78 496,30 | 0,00 | 8 505,84 | 633,00 | 68 508,23 | 848,23 |
| Средства бюджета городского округа | 75 425,89 | 9 647,15 | 10 912,84 | 34 079,15 | 20 773,98 | 12,77 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 153 922,19 | 9 647,15 | 10 611,06 | 34 712,15 | 89 282,21 | 861,00 |

1.1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе основных проблем в указанной сфере, и прогноз ее развития

В целях реализации на территории ЗАТО городской округ Молодежный Московской области национального проекта «Жилье и городская среда», в том числе приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды» (далее - муниципальная программа), мероприятия которой направлены на развитие городской среды ЗАТО городской округ Молодежный Московской области, а именно:
- благоустройство общественных территорий ЗАТО городской округ Молодежный Московской области;
- благоустройство дворовых территорий ЗАТО городской округ Молодежный Московской области.

1.1.1 Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области.

В рамках указанного мероприятия запланировано благоустройство общественных территорий ЗАТО городской округ Молодежный     Московской области с привлечением софинансирования из бюджетов Российской Федерации, Московской области и бюджета ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области, отвечающих критериям отбора, установленным настоящей Программой.

В соответствии с распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 04.09.2017 N 162-РВ "Об утверждении Правил инвентаризации дворовых, общественных территорий и объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, муниципальных образований Московской области" (далее - Распоряжение N 162-РВ), с целью оценки состояния благоустройства дворовых и общественных территорий, в том числе определения перечня общественных территорий, оценки их состояния, выявления территорий, требующих приведения в нормативное состояние, ежегодно проводится инвентаризация общественных территорий муниципальных образований Московской области. По итогам инвентаризации общественных территорий в соответствии с Порядками рассмотрения предложений заинтересованных лиц (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители), утвержденными органами местного самоуправления, формируются адресные перечни общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Итоговый адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в следующем плановом году, сформированный по результатам рассмотрения обращений заинтересованных лиц на заседаниях муниципальных общественных комиссий, направляется в Министерство благоустройства Московской области с приложением протоколов заседаний муниципальной общественной комиссии, обращений заинтересованных лиц, паспортами общественных территорий и иных в сроки, предусмотренные распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 29.09.2017 N 384-РВ "Об отдельных вопросах в сфере формирования современной городской среды и признании утратившим силу распоряжения Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 10.08.2016 N 138-РВ "Об утверждении Методических рекомендаций по организации комплексного благоустройства дворовых территорий муниципальных образований Московской области".

В последующие годы срок представления итогового адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в следующем плановом году, сформированного по результатам рассмотрения обращений заинтересованных лиц на заседаниях муниципальной общественной комиссии, - 1 сентября текущего года.

На заседании межведомственной комиссии по обеспечению реализации мероприятий по формированию современной городской среды в Московской области, прошедшем 30.10.2017, рассмотрены представленные муниципальными образованиями общественные территории, нуждающиеся в благоустройстве, на соответствие критериям и условиям, определенным в Программе.

Общественные территории, не включенные в Программу, но нуждающиеся в благоустройстве по итогам инвентаризации, рекомендовано включить в муниципальные программы.

Адресные перечни общественных территорий, не отвечающие критериям отбора, установленным настоящей Программой, включаются в муниципальные программы "Формирование современной комфортной городской среды". Мониторинг выполнения муниципальными образованиями Московской области мероприятий по комплексному благоустройству общественных территорий осуществляется в рамках данной Программы.

Целью проводимой работы является создание и благоустройство общественных пространств для обеспечения комфортного проживания жителей на территории региона, а также создание архитектурно-художественного облика территорий, муниципальных образований Московской области.

В соответствии с Перечнем исторических поселений исторического значения, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации N 418 от 29.07.2010 и Министерства регионального развития Российской Федерации N 339 от 29.07.2010, на территории Московской области расположены 2 исторических поселения федерального значения: г. Коломна и г. Зарайск.

В рамках исполнения требований Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 год мероприятия по благоустройству общественных территорий в городах Коломна и Зарайск включены в настоящую Программу.

1.1.2. Благоустройство дворовых территорий.

В соответствии с Распоряжением N 162-РВ, с целью оценки состояния благоустройства дворовых и общественных территорий, в том числе определения перечня дворовых территорий, оценки их состояния, выявления территорий, требующих приведения в нормативное состояние, ежегодно проводится инвентаризация дворовых территорий.

По итогам инвентаризации дворовых территорий органами местного самоуправления формируются перечни дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству.

Комплексное благоустройство дворовых территорий реализуется в соответствии с Законом Московской области N 191/2014-ОЗ "О благоустройстве в Московской области", путем выполнения мероприятий муниципальных программ.

Под комплексным благоустройством дворовой территории понимается приведение в нормативное состояние (модернизация существующих и/или обустройство новых) в соответствии с нормативными требованиями, установленными Законом Московской области N 191/2014-ОЗ "О благоустройстве в Московской области", следующих объектов благоустройства (минимальный перечень):

- детская площадка;

- парковка;

- озеленение;

- наружное освещение;

- информационный стенд;

- контейнерная площадка;

- лавочки (скамейки);

- урны.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий: модернизация существующих и/или обустройство новых:

- спортивной площадки (воркаут);

- площадки для отдыха;

- приспособления для сушки белья;

- других объектов общественного пользования по согласованию с заинтересованными лицами (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители).

В целях осуществления благоустройства дворовой территории заинтересованные лица (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители) вправе выбрать виды работ, предлагаемые к выполнению на дворовой территории, из минимального и (или) дополнительного перечня работ.

Адресные перечни дворовых и общественных территорий, не отвечающие критериям отбора, установленным данной программой, включены в муниципальные программы "Формирование современной комфортной городской среды".

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий должен содержать ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий должен содержать обустройство автомобильных парковок.

Перечень минимальных и дополнительных работ, виды работ по благоустройству из минимального перечня, подлежащих выполнению на конкретной дворовой территории, определяются жителями, подлежат согласованию с представителями Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области, после чего фиксируется в Акте согласования комплексного благоустройства дворовой территории с жителями и (или) протоколе общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме, расположенном в границах конкретной дворовой территории.

Дизайн-проект благоустройства каждой конкретной дворовой территории оформляется в виде Схемы благоустройства дворовой территории, содержащей текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории. Указанные схемы благоустройства дворовых территорий подлежат согласованию с представителями заинтересованных лиц в порядке, установленном органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования.

При реализации минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий возможно предусмотреть трудовое участие жителей в рамках субботников.

При реализации дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий трудовое участие жителей в рамках субботников является обязательным.

Формой трудового участия жителей в работах по благоустройству дворовых территорий Московской области является участие в субботниках, проводимых в рамках месячников благоустройства.

Под субботниками понимается выполнение жителями неоплачиваемых работ по благоустройству и уборке территории, не требующих специальной квалификации. В соответствии со статьей 62 Закона Московской области N 191/2014-ОЗ "О благоустройстве в Московской области" месячник благоустройства, направленный на приведение территорий в соответствие с нормативными характеристиками, ежегодно проводится в периоды подготовки к летнему и зимнему сезонам, после схождения снежного покрова либо до установления снежного покрова исходя из климатических показателей.

Субботники проводятся в соответствии с Методическими рекомендациями по организации и проведению субботников на территории Московской области, утвержденными распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 13.03.2017 N 24-РВ "Об утверждении Методических рекомендаций по организации и проведению субботников на территории Московской области".

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие жителей, могут быть представлены отчеты органа местного самоуправления о выполнении работ, включающие информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчеты представителей Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием жителей, и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского округа предусматривает осуществление мероприятий по благоустройству и содержанию территории, размещению объектов благоустройства, созданию благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, соблюдение санитарных норм, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение состояния территории, а также на создание современной городской среды.

### 1.2. Приоритеты политики благоустройства ЗАТО городской округ Молодежный Московской области,

### цели и задачи муниципальной программы.

В рамках поставленных задач сформирована муниципальная программа, целью которой является повышение качества и комфорта городской среды на территории ЗАТО городской округ Молодежный Московской области. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

Обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории муниципального образования с учетом приоритетов территориального развития;

Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципальных образований Московской области;

Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в соответствие с едиными требованиями ;

            Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования;

Синхронизация выполнения работ в рамках Программы с реализуемыми в ЗАТО городской округ Молодёжный федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов;

Синхронизация реализации мероприятий Программы с реализуемыми в ЗАТО городской округ Молодёжный мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов ("Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы") в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

1.3. Особенности формирования муниципальных программ

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период определяется исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации;

Согласно п.4 ст.17.3 Федерального закона от 11 августа 1995г.№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», необходимо обеспечить реализацию мероприятий по созданию на территории ЗАТО городской округ Молодёжный условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий, а именно:

1.Формирование и осуществление мероприятий, направленных на поддержку добровольчества (волонтерства)», с учетом национальных и местных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей;

2.Утверждение порядка взаимодействия органов местного самоуправления, муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями;

3.Оказание поддержки организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческим (волонтерским) организациям, в том числе в их взаимодействии с муниципальными учреждениями и иными организациями, социально ориентированным некоммерческим организациям, государственным и муниципальным учреждениям, обеспечивающим оказание организационной, информационной, методической и иной поддержки добровольцам (волонтерам), организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческим (волонтерским) организациям;

Организация и проведение работ по обеспечению трудового участия жителей и заинтересованных лиц при реализации минимального и дополнительного перечней видов работ по благоустройству дворовых территорий.

Форма трудового участия заинтересованных лиц при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству может быть выражена в виде:

1) субботников- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объектов (дворовой территории) к началу работ, земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и других работ (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

2) предоставления строительных материалов, техники;

3) обеспечения благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее сотрудников.

минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий

Долей трудового участия в выполнении минимальных или дополнительных работ, необходимой и достаточной для предоставления субсидии, является проведение одного субботника;

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в указанный период и физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации;

Муниципальное образование ЗАТО городской округ Молодежный Московской области вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы:

- территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом;

- дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой;

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству определяется не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями правил благоустройства территории ЗАТО городской округ Молодежный;

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве определяются не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства;

Осуществление мероприятий по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома и работ по благоустройству дворовых территорий, которые софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации;

Реализация Программы существенным образом повлияет на формирование комфортной городской среды в ЗАТО городской округ Молодежный Московской области, будет стимулировать жителей поселка к участию в благоустройстве дворовых и общественных территорий, увеличению количества благоустроенных мест для отдыха горожан, как во дворах, так и на общественных территориях, способствовать повышению имиджа городского округа и повысит качество жизни населения.

1.4 Планируемые результаты реализации муниципальной программы

"Формирование современной комфортной городской среды»

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы (Показатель реализации мероприятий) | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий | Приоритетный, Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | единиц | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | F2 |
| 1.2 | Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Приоритетный, отраслевой показатель | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 01 |
| 1.3 | Количество установленных детских игровых площадок | Приоритетный, обращение Губернатора Московской области | единиц | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01 |
| 1.4 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Приоритетный, Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | % | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | F2 01 |
| 1.5 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Приоритетный, Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | F2 |
| 1.6 | Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству | Приоритетный, отраслевой показатель | единиц | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01 |
| 1.7 | Количество объектов, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественного освещения | Приоритетный, отраслевой показатель | единиц | - | 0,00 | 0 | - | - | - | 01 |
| 1.8 | Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения | Приоритетный, отраслевой показатель | единиц | - | - | - | - | - | - | F2 |
| 1.9 | Замена детских игровых площадок | Приоритетный, отраслевой показатель | единиц | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 01 |
| 1.10 | Количество объектов благоустройства, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству, вне реализации национальных и федеральных проектов | Приоритетный, отраслевой показатель | единиц | - | - | - | - | - | - | 01 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Приоритетный, отраслевой показатель | штук | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 01 |
| 2.2 | Содержание территорий общего пользования | Приоритетный, отраслевой показатель | единиц | - | - | - | 11 | 1 | 1 | 01 |
| 2.3 | Замена детских игровых площадок (МБУ/МАУ) | Приоритетный, отраслевой показатель | единиц | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 01 |
| 2.4 | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Приоритетный, обращение Губернатора Московской области | Квадратный метр | - | 552 | 8,5 | 0 | - | - | 01 |
| 2.5 | Количество благоустроенных с привлечением субсидии пешеходных коммуникаций с твердым (асфальтовым) покрытием | Приоритетный, отраслевой показатель | штук | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 |
| 2.6 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Приоритетный, обращение Губернатора Московской области | единиц | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | F2 |
| 2.7 | Повышение качества проживания на территории городского округа |  | % | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 01 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество отремонтированных подъездов в МКД | Приоритетный, обращение Губернатора Московской области | единиц | 0,00 | 12,00 | 3,00 | 0,00 | 11,00 | 1,00 | 01 |
| 3.2 | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | Приоритетный, обращение Губернатора Московской области | единиц | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 02 |

1.5. Методика расчета показателей муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования на реализацию программ формирования современной городской среды, заключенным в рамках реализации мероприятий F2.02, F2.23, F2.27 основного мероприятия F2-«формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |  | Ежеквартальная |
| 1.2 | Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | единиц | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |  | Годовая |
| 1.3 | Количество установленных детских игровых площадок | единиц | Плановые значения устанавливаются на основании заявок, сформированных по согласованию с жителями. Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога) |  | Ежеквартальная |
| 1.4 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | Dn = Ny / N x 100%, где: Dn - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого проводятся мероприятия, %; N - количество граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, тыс. чел., согласно официальным данным Росстата; Ny - количество граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, тыс. чел. |  | Ежеквартальная |
| 1.5 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее единицы. | единиц | Рассчитывается как количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога) |  | Годовая |
| 1.6 | Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству |  | Количество участков улиц, проездов, дворовых и прочих территорий, на которых реализованы мероприятия по устройству |  | Годовая |
| 1.7 | Количество объектов, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественного освещения | единиц | Количество зданий, памятников и прочих объектов, на которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественной подсветки. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах |  | Годовая |
| 1.8 | Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения | единиц | Рассчитывается как сумма парков культуры и отдыха, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения |  | Ежеквартальная |
| 1.9 | Замена детских игровых площадок | единиц | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год (в рамках реализации мероприятия 01.40 основного мероприятия 01, подпрограммы 1) |  | Годовая |
| 1.10 | Количество объектов благоустройства, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству, вне реализации национальных и федеральных проектов | единиц | Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия с участием средств бюджета Московской области по мероприятиям 01.03, 01.08, 01.14, 01.17, 01.20, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27 в рамках реализации основного мероприятия 01, подпрограммы 1 государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |  | Ежеквартальная |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий» |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | штук | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год |  | Годовая |
| 2.2 | Содержание территорий общего пользования | единиц | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год |  | Годовая |
| 2.3 | Замена детских игровых площадок (МБУ/МАУ) | единиц | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год (в рамках реализации мероприятия 01.17, основного мероприятия 01, подпрограммы 2) |  | Годовая |
| 2.4 | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Квадратный метр | Значение показателя рассчитывается как площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта |  | Годовая |
| 2.5 | Количество благоустроенных с привлечением субсидии пешеходных коммуникаций с твердым (асфальтовым) покрытием | штук | Рассчитывается как сумма благоустроенных пешеходных коммуникаций |  | Ежеквартальная |
| 2.6 | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2020-2024 годах, утверждается органами местного самоуправления в конце года, предшествующего году реализации, с учетом развития территории и по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными организациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесения изменений в Программу. Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога) |  | Ежеквартальная |
| 2.7 | Повышение качества проживания на территории городского округа, процент | % | Определяется ОМСУ |  | Годовая |
| 3 | Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество отремонтированных подъездов МКД | единиц | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Программой ремонта подъездов МКД МО |  | Годовая |
| 3.2 | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | единиц | Плановое количество определяется исходя из краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта |  | Годовая |

1.6. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий Программы

Заказчик Программы в целях управления реализацией обеспечивает:

-планирование реализации мероприятий Программы в рамках параметров на соответствующий финансовый год;

-осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей Программы в ходе её реализации и по итогам отчетного периода;

-вносит предложения о корректировке параметров Программы,

-обеспечивает контроль за выполнением мероприятий Программы.

Ответственные исполнители за выполнение мероприятий Программы участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы, готовят и представляют Заказчику отчеты о ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.

Оплата выполненных и принятых работ по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется при условии установления минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, со финансируемых за счет средств предоставленной субсидии, а также предельной даты заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий Программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования.

# 2. Паспорт подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»

| Наименование подпрограммы | Комфортная городская среда |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | Повышение комфорта городской среды на территории ЗАТО городской округ Молодежный Московской области |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 - 2024 |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Всего, в том числе по годам: | 114 069,54 | 0,00 | 9 134,54 | 18 935,00 | 86 000,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 75 748,60 | 0,00 | 8 088,60 | 0,00 | 67 660,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 38 320,94 | 0,00 | 1 045,94 | 18 935,00 | 18 340,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |

# 2.1. Перечень мероприятий

подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Сроки исполнения мероприятия | Всего, (тыс. руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Основное мероприятие F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 69 448,60 | 0,00 | 8 088,60 | 0,00 | 61 360,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа |  | 3 994,42 | 0,00 | 354,42 | 0,00 | 3 640,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 73 443,02 | 0,00 | 8 443,02 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие F2.3. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 61 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 360,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 3 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 640,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие F2. 8. Ремонт дворовых территорий | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 8 088,60 | 0,00 | 8 088,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 354,42 | 0,00 | 354,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 8 443,02 | 0,00 | 8 443,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1 Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 34 326,52 | 0,00 | 691,52 | 18935,00 | 14700,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 40 626,52 | 0,00 | 691,52 | 18935,00 | 21000,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 4. Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 6. Устройство контейнерных площадок | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.3 | Мероприятие 14. Ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 174,21 | 0,00 | 174,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 174,21 | 0,00 | 174,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.4 | Мероприятие 15. Благоустройство общественных территорий | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.5 | Мероприятие 16. Благоустройство дворовых территорий (создание новых элементов) | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 517,31 | 0,00 | 517,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 517,31 | 0,00 | 517,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.6 | Мероприятие 17. Выполнение мероприятий по организации наружного освещения территорий городских округов Московской области | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.7 | Мероприятие 28. Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.8 | Мероприятие 30. Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 14 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14700,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21000,00 | 0,00 |  |  |
| 2.9 | Мероприятие 35. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий за счет средств местного бюджета | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.10 | Мероприятие 40. Замена и модернизация детских игровых площадок | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.11 | Мероприятие 43. Комплексное благоустройство территорий (создание новых элементов) | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 17 135,00 | 0,00 | 0,00 | 17135,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 17 135,00 | 0,00 | 0,00 | 17135,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

# 3. Паспорт подпрограммы 2 «Благоустройство территорий»

| Наименование подпрограммы | Благоустройство территорий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | Повышение качества городской среды на территории ЗАТО городской округ Молодежный Московской области |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 - 2024 |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Всего, в том числе по годам: | 37 079,41 | 9 647,15 | 9 866,90 | 15 144,15 | 2421,21 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 37 079,41 | 9 647,15 | 9 866,90 | 15 144,15 | 2 421,21 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 3.1. Перечень мероприятий

подпрограммы 2 «Благоустройство территорий»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего, (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Основное мероприятие 1 Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 37 079,10 | 9 647,15 | 9 866,90 | 15 144,15 | 2 421,21 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 37 079,10 | 9 647,15 | 9 866,90 | 15 144,15 | 2 421,21 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.1. Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т. ч. озеленение территорий | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 16 689,96 | 7 947,15 | 8 742,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 16 689,96 | 7 947,15 | 8 742,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 1.2. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 2 005,61 | 1 029,56 | 976,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 2 005,61 | 1 029,56 | 976,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 1.3. Организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 640,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 640,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 1.5. Организация оплачиваемых общественных работ, субботников | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 248,04 | 0,00 | 148,04 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 248,04 | 0,00 | 148,04 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5 | Мероприятие 1.10. Содержание и текущий ремонт покрытий | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 13 710,39 | 0,00 | 0,00 | 11 289,18 | 2 421,21 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 13 710,39 | 0,00 | 0,00 | 11 289,18 | 2 421,21 | 0,00 |  |  |
| 1.6 | Мероприятие 1.13. Содержание и текущий ремонт элементов объектов благоустройства | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 1 463,93 | 0,00 | 0,00 | 1 463,93 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 1 463,93 | 0,00 | 0,00 | 1 463,93 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.7 | Мероприятие 1.14. Озеленение территорий | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 976,04 | 0,00 | 0,00 | 976,04 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 976,04 | 0,00 | 0,00 | 976,04 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.8 | Мероприятие 1.15. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 1 265,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 1 265,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие F2 - «Формирование комфортной городской среды» | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1 | Мероприятие F2.01: Ремонт дворовых территорий | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

4. Паспорт подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» Наименование подпрограммы; Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области. Цель подпрограммы; Обеспечение комфортного проживания жителей многоквартирных домов на территории ЗАТО городской округ Молодежный Московской области. Муниципальный заказчик подпрограммы; Администрация ЗАТО городской округ Молодежный. Сроки реализации подпрограммы; 2020 - 2024. Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:; Расходы (тыс. рублей). Всего; 2020 год; 2021 год; 2022 год; 2023 год; 2024 год. Всего, в том числе по годам:; 465,92; 9,92; 0,00; 0,00; 228,00; 228,00. Средства бюджета Московской области; 439,48; 9,02; 0,00; 0,00; 215,23; 215,23. Средства бюджета городского округа; 26,44; 0,90; 0,00; 0,00; 12,77; 12,77. Средства Федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Внебюджетные средства; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00.

# 4.1. Перечень мероприятий подпрограммы III

# «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего, (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Основное мероприятие 1 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 430,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,23 | 215,23 |  |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 25,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,77 | 12,77 |  |  |
|  |  | Итого |  | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,00 | 228,00 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1. Ремонт подъездов в многоквартирных домах | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 430,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,23 | 215,23 |  |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 25,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,77 | 12,77 |  |  |
|  |  | Итого |  | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,00 | 228,00 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 9,02 | 9,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,90 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 9,92 | 9,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 3. Соблюдение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в частности по обеззараживанию (дезинфекции) мест общего пользования многоквартирных жилых домов | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 9,02 | 9,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,90 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 9,92 | 9,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

5. Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий в рамках реализации мероприятия F2.03 основного мероприятия F2

Подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»

муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

Инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы; разработка проектно-сметной документации и ее экспертиза; установка ограждений; закупка МАФ; озеленение; мощение и укладка иных покрытий, укладка асфальта; устройство дорожек, в том числе велосипедных; установка источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурно-художественное; установку информационных стендов и знаков; изготовление и установка стел; изготовление, установка или восстановление произведений монументально-декоративного искусства; замену инженерных коммуникаций; приобретение и установка программно-технических комплексов видеонаблюдения системы «Безопасный регион»; уширение дорог и устройство тротуаров.

6. Адресный перечень общественных территорий, благоустраиваемых в рамках реализации мероприятия F2.03 основного мероприятия F2 Подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» в 2020-2024 годах

| № п/п | Наименование муниципального образования, адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Центральная часть города | 2023 |

7. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц.

| № | Наименование юридического лица и индивидуального предпринимателя | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству | Наименование объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству | Вид работ | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «УО АРЕАЛ-КОМ» | п. Молодежный, д. 28 | Административное здание | Установка МАФ | 2022 |
| 2 | ООО «Мечта» | п. Молодежный, д. 33 | Здание под размещение торговых объектов | Установка МАФ | 2021 |

8. Адресный перечень дворовых территорий ЗАТО городской округ Молодёжный, сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2020-2024 годах

| № п/п | Наименование муниципального образовании адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | п. Молодёжный, д. 14,15,16,17,18 | 2021 |
| 2. | п. Молодёжный, д. 7,8,9,10,11,12 | 2022 |
| 3. | п. Молодёжный, д.1,2,3,4,5 | 2023 |

9. Паспорт подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма» Наименование подпрограммы; Обеспечивающая подпрограмма. Цель подпрограммы; Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления. Муниципальный заказчик подпрограммы; Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный. Сроки реализации подпрограммы; 2020 - 2024. Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:; Расходы (тыс. рублей). Всего; 2020 год; 2021 год; 2022 год; 2023 год; 2024 год. Всего, в том числе по годам:; 1899,00; 0,00; 0,00; 633,00; 633,00; 633,00. Средства бюджета Московской области; 1899,00; 0,00; 0,00; 633,00; 633,00; 633,00. Средства бюджета городского округа; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства Федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Внебюджетные средства; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00.

# 9.1. Перечень мероприятий подпрограммы 5

«Обеспечивающая подпрограмма»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего, (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 1899,00 | 0,00 | 0,00 | 633,00 | 633,00 | 633,00 |  |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 1899,00 | 0,00 | 0,00 | 633,00 | 633,00 | 633,00 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.15 Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 1899,00 | 0,00 | 0,00 | 633,00 | 633,00 | 633,00 |  |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 1899,00 | 0,00 | 0,00 | 633,00 | 633,00 | 633,00 |  |  |