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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МОЛОДЁЖНЫЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

пос. Молодёжный

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2025 г.                                                                                                                                   № 24

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы

         В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации ЗАТО городской округ Молодежный Московской области от 12.10.2022 № 259 « Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области», Постановлением Администрации городского округа Молодёжный Московской области от 17.10.2022 №261 «Об утверждении Перечня муниципальных программ ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области, реализация которых планируется с 2023 года» » (в редакции Постановления Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области от 15.02.2023 № 40), руководствуясь Уставом ЗАТО городской округ Молодёжный,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

	1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области от 14.11.2022 № 302 (с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлением администрации ЗАТО г. о. Молодёжный от 03.03.2023 №60, от 31.03.2023 №86, от 17.05.2023 №125, от 09.06.2023 №152, от 23.06.2023 №169, от 31.07.2023 №192, от 09.08.2023 №201, от 06.09.2023 №219, от 20.09.2023 №225, от 05.10.2023 №233, от 31.10.2023 №251, от 07.12.2023 №294, от 19.12.2023 №308, от 18.01.2024 №11, от 19.02.2024 №42, от 26.04.2024 №112, от 17.05.2024 №130, от 11.07.2024 №191, от 04.09.2024 №227, от 16.09.2024 №249, от 14.10.2024 №266, от 01.11.2024 №289, от 12.12.2024 №328, от 29.01.2025 №18). 
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://молодёжный.рф.
3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ЗАТО городской округ Молодёжный Писаренко Е.Б.

Глава ЗАТО городской округ Молодёжный 
Московской области								           М. А. Петухов                                                        

	
	УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 
ЗАТО городской округ Молодёжный
Московской области
[bookmark: _GoBack]от 05.02.2025 № 24 





ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды»


1. Раздел 7 «Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» изложить в следующей редакции:
«
7. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»
	№ п/п
	Мероприятие Подпрограммы
	Сроки исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего 
(тыс. руб.)
	Объемы финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Основное мероприятие 
И4. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
	2025-2027
	Итого
	7 135,00
	0,00 
	0,00 
	7 135,00
	0,00 
	0,00 
	Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образования Московской области
	7 135,00
	0,00 
	0,00 
	7 135,00
	0,00 
	0,00 
	

	1.1.
	Мероприятие И4.01 
Ремонт дворовых территорий
	2025-2027
	Итого
	7 135,00
	 0,00
	 0,00
	7 135,00
	 0,00
	 0,00
	Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образования Московской области
	7 135,00
	 0,00
	 0,00
	7 135,00
	 0,00
	 0,00
	

	
	Выполнен ремонт дворовых территорий, ед.
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	

	
	
	
	
	3
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	

	2
	Основное мероприятие 01
Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области 
	2023-2027
	Итого
	196 286,12
	28 648,93
	39 761,24 
	61 659,00
	33 940,17 
	32 276,78 
	Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	10 604,65 
	6 099,65
	1 060,00 
	1 147,00 
	1 148,00
	1 150,00 
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образования Московской области
	185 681,47
	22 549,28
	38 701,24
	60 512,00 
	32 792,17 
	31 126,78 
	

	2.1.
	Мероприятие 01.01.
Мероприятие в рамках ГП МО - Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий
	2023-2024
	Итого
	5 586,07
	5 586,07
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	5 105,65
	5 105,65
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образования Московской области
	480,42
	480,42
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	

	
	Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, кв.м
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	

	
	
	
	
	4 068,52
	4 068,52
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.2.
	Мероприятие 01.03.
Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства
	2023-2027
	Итого
	5 499,00
	994,00
	1 060,00
	1 147,00
	1 148,00
	1 150,00
	Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	5 499,00
	994,00
	1 060,00
	1 147,00
	1 148,00
	1 150,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образования Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, ед.
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	0
	0
	

	2.3.
	Мероприятие 01.15.
Содержание дворовых территорий 
	2023-2027
	Итого
	19 770,67
	5 391,71
	3 604,95
	 8 341,84
	2 432,17
	0,00
	Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образования Московской области
	19 770,67
	5 391,71
	3 604,95
	8 341,84
	2 432,17
	0,00
	

	
	Обеспечено содержание дворовых территорий, тыс. кв. м
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	

	
	
	
	
	127,26 
	31,50
	43,99
	51,77
	-
	-
	-
	51,77
	0 
	0 
	

	2.4.
	Мероприятие 01.16. 
Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха)
	2023-2027
	Итого
	109 880,92
	6 748,20
	18 642,73
	25 990,00
	27 971,00
	30 529,00
	Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образования Московской области
	109 880,92
	6 748,20
	18 642,73
	25 990,00
	27 971,00
	30 529,00
	

	
	Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), тыс. кв. м
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	

	
	
	
	
	72,63
	31,50 
	19,55
	21,58
	-
	-
	-
	21,58
	0 
	0 
	

	2.5.
	Мероприятие 01.19. Содержание внутриквартальных проездов
	2023-2027
	Итого
	6 121,41
	6 121,41
	0,00
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00 
	0,00 
	0,00
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00 
	0,00 
	0,00
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образования Московской области
	6 121,41
	6 121,41
	0,00
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	

	
	Обеспечено содержание внутриквартальных проездов, тыс. кв. м
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	

	
	
	
	
	42,49
	19,98 
	22,51
	0
	-
	-
	- 
	0
	0 
	 0
	

	2.6.
	Мероприятие 01.20. 
Замена и модернизация детских игровых площадок

	2023-2024
	Итого
	914,48
	914,48
	0,00
	0,00
	 0,00
	 0,00
	Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образования Московской области
	914,48
	914,48
	0,00
	0,00
	 0,00
	 0,00
	

	
	 Замена детских игровых площадок, ед.
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1
	0 
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	0 
	0 
	

	2.7.
	Мероприятие 01.21.
Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения 
	2023-2027
	Итого
	9 620,85
	2 845,07
	1 400,00 
	2 389,00 
	2 389,00 
	597,78 
	Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образования Московской области
	9 620,85
	2 845,07
	1 400,00 
	2 389,00 
	2 389,00 
	597,78 
	

	
	Количество светильников, ед.
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	

	
	
	
	
	246
	246
	 246
	 246
	 246
	0 
	0 
	 0
	 0
	0 
	

	2.8.
	Мероприятие 01.23.
Установка шкафов управления наружным освещениям
	2023-2027
	Итого
	69,00
	0,00
	69,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образования Московской области
	69,00
	0,00
	69,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	

	
	Количество установленных шкафов управления наружным освещением, ед.
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	

	
	
	
	
	1
	-
	 1
	 0
	 0
	0 
	0 
	 0
	 0
	0 
	

	2.9
	Мероприятие 01.24.
Ликвидация несанкционированных навалов мусора 
	2023-2027
	Итого
	401,00
	48,00
	0,00 
	353,00 
	0,00 
	0,00 
	Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образования Московской области
	401,00
	48,00
	0,00 
	353,00 
	0,00 
	0,00 
	

	
	Объем ликвидированных навалов мусора, куб. м
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	

	
	
	
	
	96
	48
	 0
	 48
	 0
	0 
	0 
	 48
	 0
	0 
	

	2.10
	Мероприятие 01.25. Организация общественных работ, субботников
	2023-2027
	Итого
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образования Московской области
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	

	
	Количество организованных субботников и общественных работ, ед.
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	

	
	
	
	
	3
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	

	2.11
	Мероприятие 01.29.
Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях
	2023-2024
	Итого
	873,20 
	0,00 
	873,20
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образования Московской области
	873,20
	0,00 
	873,20
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	

	
	Модернизированы дворовые территории, ед.
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	

	
	
	
	
	1
	-
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.12
	Мероприятие 01.30. 
Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области
	2023-2024
	Итого
	14 111,36
	0,00 
	14 111,36
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образования Московской области
	14 111,36
	0,00 
	14 111,36
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	

	
	Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед.
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	

	
	
	
	
	1
	-
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.13
	Мероприятие 01.32. 
Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий
(картами свыше 25 кв. м)
	2025-2027
	Итого
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образования Московской области
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	

	
	Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных (картами свыше 25 кв. м), кв.м.
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	

	
	
	
	
	0
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	

	2.14
	Мероприятие 01.33. 
Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах
	2025-2027
	Итого
	450,00 
	0,00 
	0,00 
	450,00 
	0,00 
	0,00 
	Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образования Московской области
	450,00 
	0,00 
	0,00 
	450,00 
	0,00 
	0,00 
	

	
	Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации на дворовых территориях и общественных пространствах, ед.
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	

	
	
	
	
	0
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	

	2.15
	Мероприятие 01.34. 
Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)
	2025-2027
	Итого
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образования Московской области
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	

	
	Демонтировано детских игровых площадок, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение), ед.
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	

	
	
	
	
	0
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	

	
	Установлено светильников, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение), ед.
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	

	
	
	
	
	0
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	

	
	Установлено видеокамер, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение), ед.
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	

	
	
	
	
	0
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	

	2.16
	Мероприятие 01.35. 
Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП)
	2025-2027
	Итого
	7 073,00 
	0,00 
	0,00 
	7 073,00 
	0,00 
	0,00 
	Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образования Московской области
	7 073,00 
	0,00 
	0,00 
	7 073,00 
	0,00 
	0,00 
	

	
	Установлено детских игровых площадок, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП), ед.
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	

	
	
	
	
	0
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	

	2.17
	Мероприятие 01.39. 
Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП)
	2025-2027
	Итого
	14 661,29 
	0,00 
	0,00 
	14 661,29 
	0,00 
	0,00 
	Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образования Московской области
	14 661,29 
	0,00 
	0,00 
	14 661,29 
	0,00 
	0,00 
	

	
	Модернизированы детские игровые площадки, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед.
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	

	
	
	
	
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	0
	0
	

	
	Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками, ед.
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	

	
	
	
	
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	0
	0
	

	2.18
	Мероприятие 01.40. 
Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)
	2025-2027
	Итого
	1 253,88
	0,00 
	0,00 
	1 253,88
	0,00 
	0,00 
	Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образования Московской области
	1 253,88
	0,00 
	0,00 
	1 253,88
	0,00 
	0,00 
	

	
	Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание), ед.
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	

	
	
	
	
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	1
	0
	0
	

	
	Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения, ед.
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	

	
	
	
	
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	1
	0
	0
	

	
	Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион», ед.
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	

	
	
	
	
	0
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	

	
	Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства, ед.
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	

	
	
	
	
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	1
	0
	0
	

	3
	Основное мероприятие 02 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области 
	2023-2027
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образования Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.1.
	Мероприятие 02.01.
Проведение капительного ремонта многоквартирных домов на территории Московской области 
	2023-2027
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образования Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, ед.
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	

	
	
	
	
	13
	3
	3
	7
	-
	-
	-
	7
	0
	0
	

	4
	Основное мероприятие 03 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах  
	2023-2027
	Итого
	7 708,00
	456,00
	2 590,00
	4 662,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	416,78
	416,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образования Московской области
	7 291,22
	39,22
	2 590,00
	4 662,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.
	Мероприятие 03.01. 
Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт подъездов в многоквартирных домах
	2023-2024
	Итого
	3 046,00
	456,00
	2 590,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	416,78
	416,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образования Московской области
	2 629,22
	39,22
	2 590,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Проведен ремонт подъездов МКД, ед.
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	

	
	
	
	
	7
	2
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	4.2
	Мероприятие 03.04. 
Ремонт подъездов в многоквартирных домах
	2025-2027
	Итого
	4 662,00
	0,00
	0,00
	4 662,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образования Московской области
	4 662,00
	0,00
	0,00
	4 662,00
	0,00
	0,00
	

	
	Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах ед
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	

	
	
	
	
	9
	-
	-
	9
	-
	-
	-
	9
	0
	0
	

	Итого по подпрограмме 2
	Итого
	211 129,12
	29 104,93
	42 351,24
	73 456,00
	33 940,17
	32 276,78
	

	
	Средства бюджета Московской области
	11 021,43
	6 516,43
	1 060,00
	1 147,00
	1 148,00
	1 150,00
	

	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Средства бюджета муниципального образования Московской области
	200 107,69
	22 588,50
	41 291,24
	72 309,00
	32 792,17
	31 126,78
	


»
2. В муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды» добавить раздел 14 «Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.40 «Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)» следующего содержания:
«
14. Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.40 «Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)»

	№ п/п
	Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта
	Мощность/
прирост
мощности
объекта строительства
(кв.метр, погонный
метр, место, койко-место
и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	Сроки проведения работ 
	Открытие объекта/
завершение работ
	Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.)
	Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	всего
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	г. о. Молодёжный, п. Молодёжный, д. 5
	450 кв. м
	 Работы по благоустройству
	 01.05.2025-31.08.2025
	 01.09.2025
	1 253,88
	0,00
	Итого
	1 253,88
	0,00
	1 253,88
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета муниципального образования Московской области
	1 253,88
	0,00
	1 253,88
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	


»
3. Добавить в раздел 5 «Методика расчета значений планируемых целевых показателей/результатов муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» строку 2.36 следующего содержания:
«
	2.36
	Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, (картами свыше 25 кв. м)

	Кв.м.
	Фактическое значение результата определяется площадью отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе внутриквартальных проездов (картами свыше 25 кв. м) в отчетном периоде


»
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