АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МОЛОДЁЖНЫЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

пос. Молодёжный

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2026 г.                                                                                                                                       № 151

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлениями Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской от 12.10.2022 № 259 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области», от 21.10.2025 № 253 «Об утверждении Перечня муниципальных программ ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области, реализация которых планируется с 2026 года», руководствуясь Уставом ЗАТО городской округ Молодёжный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы, утвержденную постановлением Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области от 14.11.2022 № 302 (с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлением администрации ЗАТО г. о. Молодёжный от  03.03.2023 №60, от 31.03.2023 №86, от 17.05.2023 №125, от 09.06.2023 №152, от 23.06.2023 №169, от 31.07.2023 №192, от 09.08.2023 №201, от 06.09.2023 №219, от 20.09.2023 №225, от 05.10.2023 №233, от 31.10.2023 №251, от 07.12.3023 №294, от 19.12.2023 №308, от 18.01.2024 №11, от 19.02.2024 №42, от 26.04.2024 №112, от 17.05.2024 №130, от 11.07.2024 №191, от 04.09.2024 №227, от 16.09.2024 №249, от 14.10.2024 №266, от 01.11.2024 №289, от 12.12.2024 №328, от 29.01.2025 №18, от 05.02.2025 №24, от 20.03.2025 №53, от 27.03.2025, от 10.04.2025 №77, от 27.05.2025 №123, от 27.06.2025 №141, от 15.07.2025 №168, от 21.07.2025 №173, от 08.08.2025 №191, от 18.08.2025 №198, от 21.08.2025 №207, от 03.09.2025 №215, от 23.09.2025 №226, от 14.10.2025 №247, от 31.10.2025 №267, от 07.11.2025 №283, от 13.11.2025 №294, от 15.12.2025 №321, от 29.12.2025 №359, от 12.02.2026 №27, от 31.03.2026 №69, от 06.04.2026 №79, от 22.05.2026 №108, от 22.06.2026 №129, от 30.06.2026 №140).

2. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://молодёжный.рф.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО городской округ Молодёжный Воронина С.В.

Глава ЗАТО городской округ Молодёжный

Московской области								                   А. В. Михайлов

|  | УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области от 09.07.2026 № 151 |
| --- | --- |

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы

- В паспорте муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» строку «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:

«

| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Средства бюджета Московской области | 245 575,07 | 6 516,43 | 1 060,00 | 1 147,00 | 14 936,59 | 221 915,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 386 345,70 | 23 583,50 | 44 737,34 | 70 462,74 | 80 594,73 | 91 762,39 | 75 205,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 631 920,77 | 30 099,93 | 45 797,34 | 71 609,74 | 95 531,32 | 313 677,44 | 75 205,00 | 0,00 | 0,00 |

»

- В разделе 6 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» строки 1и 1.3 изложить в следующей редакции:

«

| 1. | Основное мероприятие 01. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | 2023-2030 | Итого | 24 604,08 | 995,00 | 3 446,10 | 2 946,86 | 17 216,13 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 24 604,08 | 995,00 | 3 446,10 | 2 946,86 | 17 216,13 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | Мероприятие 01.20. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | 2023-2030 | Итого | 10 687,22 | 995,00 | 3 396,10 | 0,00 | 6 296,13 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 10 687,22 | 995,00 | 3 396,10 | 0,00 | 6 296,13 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. |  | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 году | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв | 1 пол | 9 мес | 12 мес |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

»

- В разделе 6 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» строки 3, 3.2 и 3.3 изложить в следующей редакции:

«

| 3 | Основное мероприятие 02. Обеспечение комфортной городской среды | 2026-2030 | Итого | 75 255,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 870,20 |  |  |  |  | 25 602,60 | 29 783,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 75 255,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 870,20 |  |  |  |  | 25 602,60 | 29 783,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2 | Мероприятие 02.05. Замена детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | 2026-2030 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Выполнены работы по демонтажу (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание), устройству и (или) модернизация систем наружного освещения, установке камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион», в рамках реализации мероприятия по замене детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования, единица |  | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 году | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв | 1 пол | 9 мес | 12 мес |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Мероприятие 02.06. Замена детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования (Установка ДИП) | 2026-2030 | Итого | 14 008,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 5 324,60 | 8 684,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 14 008,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 5 324,60 | 8 684,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Установлены детские игровые площадки в рамках реализации мероприятия по замене детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования, единица |  | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 году | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв | 1 пол | 9 мес | 12 мес |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

»

- В разделе 6 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» строку «Итого по подпрограмме 1» изложить в следующей редакции:

«

| Итого по подпрограмме 1 | Итого | 491 801,71 | 995,00 | 3 446,10 | 2 946,86 | 95 531,32 | 313 677,44 | 75 205,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства бюджета Московской области | 236 851,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 936,59 | 221 915,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 254 950,07 | 995,00 | 3 446,10 | 2 946,86 | 80 594,73 | 91 762,39 | 75 205,00 | 0,00 | 0,00 |  |

»