АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МОЛОДЁЖНЫЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

пос. Молодёжный

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.01.2026 г.                                                                                                                                       № 12

О внесении изменений в муниципальную программу «Чистый округ» на 2026-2030 годы

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлениями Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской от 12.10.2022 № 259 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области», от 21.10.2025 № 253 «Об утверждении Перечня муниципальных программ ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области, реализация которых планируется с 2026 года», руководствуясь Уставом ЗАТО городской округ Молодёжный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Чистый округ» на 2026-2030 годы, утвержденную постановлением Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области от 07.11.2025 № 285.

2. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://молодёжный.рф.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ЗАТО городской округ Молодёжный Воронина С.В.

Глава ЗАТО городской округ Молодёжный

Московской области								           А. В. Михайлов

|  | УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области от 26.01.2026 № 12 |
| --- | --- |

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в муниципальную программу «Чистый округ» на 2026-2030 годы

- В разделе 6 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» строки 1 и 1.1 изложить в следующей редакции:

«

| 1. | Основное мероприятие И4. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 2026-2030 | Итого | 22 305,64 | 8 073,64 |  |  |  |  | 7 094,00 | 7 138,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 22 305,64 | 8 073,64 |  |  |  |  | 7 094,00 | 7 138,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие И4.01. Ремонт дворовых территорий | 2026-2030 | Итого | 22 305,64 | 8 073,64 |  |  |  |  | 7 094,00 | 7 138,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 22 305,64 | 8 073,64 |  |  |  |  | 7 094,00 | 7 138,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Выполнен ремонт дворовых территорий, ед. |  | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 кв | 1 пол | 9 мес | 12 мес |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

»

- В разделе 6 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» строки 2, 2.3, 2.4, 2.6 и 2.8 изложить в следующей редакции:

«

| 2. | Основное мероприятие 01. Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования | 2026-2030 | Итого | 126 450,36 | 41 782,36 |  |  |  |  | 42 320,00 | 42 348,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3 479,00 | 1 158,00 |  |  |  |  | 1 160,00 | 1 161,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 122 971,36 | 40 624,36 |  |  |  |  | 41 160,00 | 41 187,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3. | Мероприятие 01.12. Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения) | 2026-2030 | Итого | 1 434,00 | 649,00 |  |  |  |  | 385,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 1 434,00 | 649,00 |  |  |  |  | 385,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения), ед. |  | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 кв | 1 пол | 9 мес | 12 мес |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4. | Мероприятие 01.13. Устройство и модернизация контейнерных площадок | 2026-2030 | Итого | 513,00 | 513,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 513,00 | 513,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок, шт. |  | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 кв | 1 пол | 9 мес | 12 мес |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.6. | Мероприятие 01.16. Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | 2026-2030 | Итого | 67 282,36 | 21 560,36 |  |  |  |  | 22 861,00 | 22 861,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 67 282,36 | 21 560,36 |  |  |  |  | 22 861,00 | 22 861,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), тыс. кв. м |  | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 кв | 1 пол | 9 мес | 12 мес |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 48,59 | 48,59 | 48,59 | 48,59 | 48,59 | 48,59 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.8. | Мероприятие 01.23. Ликвидация несанкционированных навалов мусора (в том числе строительного) | 2026-2030 | Итого | 1 215,00 | 405,00 |  |  |  |  | 405,00 | 405,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 1 215,00 | 405,00 |  |  |  |  | 405,00 | 405,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Ликвидировано навалов мусора (в том числе строительного), куб. м |  | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 кв | 1 пол | 9 мес | 12 мес |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 270 | 32 | 48 | 128 | 192 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

»