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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МОЛОДЁЖНЫЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

пос. Молодёжный

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2025 г.                                                                                                                                       № 357

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2023-2030 годы

         В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлениями Администрации ЗАТО городской округ Молодежный Московской области от 12.10.2022 № 259 « Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области», от 21.10.2025 № 253 «Об утверждении Перечня муниципальных программ ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области, реализация которых планируется с 2026 года», руководствуясь Уставом ЗАТО городской округ Молодёжный,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

	1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2023-2030 годы, утвержденную постановлением Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области от 14.11.2022 № 296 (с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлением администрации ЗАТО г. о. Молодёжный от 03.03.2023 №59, от 23.06.2023 №168, от 09.08.2023 №200, от 06.09.2023 №218, от 07.12.2023 №292, от 27.12.2023 №324, от 18.01.2024 №16, от 28.03.2024 №81, от 26.04.2024 №111, от 07.06.2024 №157, от 04.09.2024 №226, от 16.09.2024 №248, от 12.12.2024 №327, от 24.12.2024 №339, от 28.12.2024 №344, от 29.01.2025 №19, от 20.03.2025 №52, от 27.03.2025 №64, от 08.08.2025 №190, от 07.11.2025 №281, от 25.12.2025 №342).
2. Настоящее постановление вступает в законную силу с 01.01.2026 года.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://молодёжный.рф.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО городской округ Молодёжный Воронина С.В.


Глава ЗАТО городской округ Молодёжный 
Московской области							                       	А. В. Михайлов                                                        
	
	УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 
ЗАТО городской округ Молодёжный
Московской области
от 29.12.2025 № 357 





ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2023-2030 годы

1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» изложить в следующей редакции:
1. «Паспорт муниципальной программы
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

	Координатор муниципальной программы
	Заместитель Главы ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области

	Муниципальный заказчик муниципальной программы
	Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области

	Цели муниципальной программы
	1. Создание условий для дальнейшего развития и модернизации коммунального комплекса ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области, позволяющих повысить качество предоставляемых услуг населению
2. Повышение энергетической эффективности объектов бюджетной сферы и многоквартирных домов
3. Снижение среднего уровня физического износа объектов коммунальной инфраструктуры и многоквартирных домов на территории муниципального образования

	Перечень подпрограмм
	Подпрограмма 1 «Чистая вода»
Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»
Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма»
Подпрограмма 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

	Краткая характеристика подпрограмм
	1.Реализация мероприятий по улучшению качества коммунальных услуг и инфраструктуры в сфере водоснабжения населения.
3. Проведения первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков, капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры; реализация мероприятий по улучшению качества коммунальных услуг, предоставляемых населению

	
	5. Реализация энергосберегающих мероприятий по повышению энергетической эффективности бюджетных учреждений и объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования; организация учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде на территории городского округа

	
	7. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства

	
	8. Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору)

	Источники финансирования муниципальной программы, 
в том числе по годам:
	Расходы (тыс. рублей)

	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	Средства бюджета Московской области
	176 631,65
	23 996,14
	66 811,90
	0,00
	92 506,02
	0,00
	88 359,91
	0,00
	0,00

	Средства бюджета городского округа 
	18 478,77
	2 002,26
	6 682,41
	1 250,00
	7 344,09
	0,00
	8 952,77
	0,00
	0,00

	Всего, в том числе по годам:

	195 110,42
	25 998,40
	66 811,90
	1 250,00
	99 850,11
	0,00
	97 312,68
	0,00
	0,00


»
2. Раздел 4 «Целевые показатели муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» изложить в следующей редакции:
4.«Целевые показатели муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»
	№ п/п
	Наименование целевых показателей
	Тип показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Планируемое значение по годам реализации программы
	Номера основных мероприятий, подпрограммы, оказывающие влияние на достижение показателя

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год 
	2025 год 
	2026 год
	2027 год 
	2028 год 
	2029 год 
	2030 год 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Подпрограмма 1 «Чистая вода»

	1.
	Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения муниципальной собственности
	Отраслевой
	Единица
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	1
	0
	0
	02.02

	Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

	2.
	Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
	Отраслевой

	Процент
	66,7
	100
	100
	100
	100
	100
	
	
	
	3.05.01, 3.05.04, 3.05.03

	3.
	Количество капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры на территории военных городков
	Отраслевой
	Единица
	-
	0
	0
	1
	0
	0
	
	
	
	3.03.02

	Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

	4.
	Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D).
	Отраслевой

	Процент
	66,67
	66,67
	83,33
	100
	0
	0
	
	
	
	5.01.11

	5.
	Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов.
	Отраслевой

	Процент
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	
	
	
	5.01.10

	6.
	Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов
	Государственная программа
	Процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	
	
	
	5.02.01

	7.
	Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов
	Отраслевой
	Единица
	-
	97
	0
	-
	-
	-
	
	
	
	5.02.02

	8.
	Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности.

	Государственная программа
	Процент
	0
	0,5
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	5.03.01

	Подпрограмма 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

	9.
	Эффективность работы органов местного самоуправления
	Отраслевой
	Процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	
	
	
	8.02.05


»
3. Раздел 5 «Методика расчета значений планируемых целевых показателей муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» изложить в следующей редакции:
5.«Методика расчета значений планируемых целевых показателей муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»
	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Методика расчета показателя  
	Источник данных

	1
	2
	3
	4
	5

	Подпрограмма 1 «Чистая вода»

	1
	Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения муниципальной собственности
	Единица
	Значение результата определяется согласно адресным перечням Программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по итогам капремонта), актами поставки оборудования (по итогам приобретения оборудования).
	

	Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

	2
	Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
	Процент
	Значение показателя в процентах определяется как отношение количества актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области к общему количеству документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, подлежащих обязательному утверждению, и рассчитывается по формуле:  
Д = (АСТС+АВСиВО+АПКР)×100%,
3
где
Д - доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, подлежащих обязательному утверждению, процент; 
АСТС - количество актуальных схем теплоснабжения муниципальных образований Московской области, ед.; 
АСВСиВО - количество актуальных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Московской области, ед.; 
АПКР - количество актуальных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, ед.; 
3 - количество видов документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области; 
N - количество муниципальных образований в Московской области, ед.
	

	3
	Количество капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры на территории военных городков
	Единица
	Определяется на основании данных о построенных, реконструированных и отремонтированных объектов инженерной инфраструктуры на территории ОМСУ в военных городках
	

	Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

	4
	Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D)
	Процент
	Днормгос = Кнормгос / Кгос x 100%, где:
Днормгос - доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D), процент;
Кнормгос - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D) на конец отчетного периода, единица;
Кгос - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности на конец отчетного периода, единица
	Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области

	5
	 Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов.
	Процент
	Опу = Кпу / Кмкд x 100%, где:
Опу - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, процент;
Кпу - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица;
Кмкд - общее количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, подлежащих оснащению приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица
	1) Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области;
2) Государственная автоматизированная система «Управление».

	6
	Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов
	Процент
	Опу = Кпу / Кмкд x 100%, где:
Опу - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, процент;
Кпу - количество многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица;
Кмкд - общее количество многоквартирных домов, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, единица
	1) Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области».

	7
	Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов
	Единица
	Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом
	

	8
	 Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности.
	Процент
	Днорммкд = Кнорм / Кмкд x 100%, где:
Днорммкд - доля многоквартирных домов, с присвоенными классами энергоэффективности, процент;
Кнорммкд - количество многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности. на конец отчетного периода, единица; 
Кмкд - общее количество многоквартирных домов, единица
	1) Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области».


»

4. Муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» дополнить разделом 5.1 следующего содержания:
5.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Чистая вода»

	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Срок исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего
(тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	подпрограммы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Основное мероприятие 02 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области
	2025-2030
	Итого
	97 312,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	97 312,68
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	88 359,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	88 359,91
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образования Московской области
	8 952,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 952,77
	0,00
	0,00
	

	1.1
	Мероприятие 02.02 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности



	2025-2030
	Итого
	97 312,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	97 312,68
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	88 359,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	88 359,91
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образования Московской области
	8 952,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 952,77
	0,00
	0,00
	

	
	Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения муниципальной собственности, ед.
	
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 
2026 год
	в том числе по кварталам: 
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв
	2 пол
	9 мес
	12 мес
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	

	 
Итого по подпрограмме 1:
	Итого
	97 312,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	97 312,68
	0,00
	0,00
	 

	
	Средства бюджета Московской области
	88 359,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	88 359,91
	0,00
	0,00
	

	
	Средства бюджета муниципального образования Московской области
	8 952,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 952,77
	0,00
	0,00
	


»

5. Раздел 6 «Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» изложить в следующей редакции:
6.«Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Срок исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего
(тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	Подпрограммы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Основное мероприятие 03. Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности 
	2023-2030
	Итого
	124 090,26
	25 240,15
	0,00
	0,00
	98 850,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	116 484,16
	23 978,14
	0,00
	0,00
	92 506,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образования Московской области
	7 606,10
	1 262,01
	0,00
	0,00
	6 344,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1
	Мероприятие 03.02.
Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков
	2023-2030
	Итого
	124 090,26
	25 240,15
	0,00
	0,00
	98 850,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	116 484,16
	23 978,14
	0,00
	0,00
	92 506,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образования Московской области
	7 606,10
	1 262,01
	0,00
	0,00
	6 344,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Построены и реконструированы объекты коммунальной инфраструктуры на территории военных городков, ед.
	
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 
2026 год
	в том числе по кварталам: 
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв
	2 пол
	9 мес
	12 мес
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	

	2
	Основное мероприятие 05 
Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований
	2023-2030
	Итого
	7 920,48
	200,00
	5 020,48
	900,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образования Московской области
	7 920,48
	200,00
	5 020,48
	900,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.1
	Мероприятие 05.01.
Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов)

	2023-2025
	Итого
	1 500,00
	50,00
	250,00
	650,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образования Московской области
	1 500,00
	50,00
	250,00
	650,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов, ед.
	
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 
2026 год
	в том числе по кварталам:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв
	2 пол
	9 мес
	12 мес
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.2
	Мероприятие 05.02.
Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов)
	2023-2024
	Итого
	50,00
	50,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образования Московской области
	50,00
	50,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов), ед.
	
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 
2026 год
	в том числе по кварталам:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв
	2 пол
	9 мес
	12 мес
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.3
	Мероприятие 05.03.
Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов
	2023-2025
	Итого
	5 280,48
	100,00
	4 430,48
	250,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образования Московской области
	5 280,48
	100,00
	4 430,48
	250,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Количество утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов, ед.
	
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 
2026 год
	в том числе по кварталам:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв
	2 пол
	9 мес
	12 мес
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.4
	Мероприятие 05.04.
Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов)
	2023-2025
	Итого
	1 140,00
	0,00
	340,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образования Московской области
	1 140,00
	0,00
	340,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов), ед.
	
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 
2026 год
	в том числе по кварталам:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв
	2 пол
	9 мес
	12 мес
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	0
	1
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3
	Основное мероприятие 01 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области
	2023-2024
	Итого
	17 274,87
	0,00
	17 274,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	15 685,59
	0,00
	15 685,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образования Московской области
	1 589,28
	0,00
	1 589,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.1
	Мероприятие 01.05. Реализация первоочередных мероприятий по капитальному ремонту, приобретению, монтажу и вводу в эксплуатацию объектов теплоснабжения (в том числе технологическое присоединение)
	2023-2024
	Итого
	17 274,87
	0,00
	17 274,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	15 685,59
	0,00
	15 685,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образования Московской области
	1 589,28
	0,00
	1 589,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Капитально отремонтированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности, ед.
	
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 
2026 год
	в том числе по кварталам: 
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв
	2 пол
	9 мес
	12 мес
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	0
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	4
	Основное мероприятие 02 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности
	2023-2030
	Итого
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образования Московской области
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1
	Мероприятие 02.03. Организация в границах муниципального образования теплоснабжения населения
	2023-2025
	Итого
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образования Московской области
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 
2026 год
	в том числе по кварталам: 
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв
	2 пол
	9 мес
	12 мес
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
Итого по подпрограмме 3:
	Итого
	194 002,16
	25 440,15
	66 811,90
	900,00
	98 850,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	Средства бюджета Московской области
	176 613,65
	23 978,14
	60 129,49
	0,00
	92 506,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Средства бюджета муниципального образования Московской области
	17 388,51
	1 462,01
	6 682,41
	900,00
	6 344,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	





6. Раздел 7 «Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» изложить в следующей редакции:
7.«Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Срок исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего
(тыс. руб.)
	Объемы финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 
год
	2028
год
	2029
год
	2030
 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Основное мероприятие 01 «Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области»
	2023-2030
	Итого
	200,00
	50,00
	0,00
	150,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджетов муниципальных образований Московской области
	200,00
	50,00
	0,00
	150,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1
	Мероприятие 01.03.
Промывка трубопроводов и стояков системы отопления.
	2023-2024
	Итого
	30,00
	30,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджетов муниципальных образований Московской области
	30,00
	30,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Промыты трубопроводы и стояки системы отопления, км
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 
2026 год
	в том числе по кварталам: 
	2027 
год
	2028
год
	2029
год
	2030
 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0,3
	0,3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.2
	Мероприятие 01.10.
Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы.
	2023-2030
	Итого
	170,00
	20,00
	0,00
	150,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджетов муниципальных образований Московской области
	170,00
	20,00
	0,00
	150,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Количество приборов учета, установленных в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, ед.
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 
2026 год
	в том числе по кварталам:
	2027
год
	2028
год
	2029
год
	2030
год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4
	2
	0
	2
	0
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1.3
	Мероприятие 01.11. Проведение энергоэффективных мероприятий в отношении ограждающих конструкций и внутренних инженерных систем муниципальных учреждений
	2023-2025
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджетов муниципальных образований Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и выше (А, B, C, D), ед.
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 
2026 год
	в том числе по кварталам:
	2027
год
	2028
год
	2029
год
	2030
год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	0
	1
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2
	Основное мероприятие 02 «Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области»
	2023-2030
	Итого
	490,26
	490,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджетов муниципальных образований Московской области
	490,26
	490,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.1
	Мероприятие 02.01.
Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах.
	2023-2030
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджетов муниципальных образований Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов, ед.
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 
2026 год
	в том числе по кварталам:
	2027
год
	2028
год
	2029
год
	2030
год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.2
	Мероприятие 02.02 Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов
	2023-2024
	Итого
	490,26
	490,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджетов муниципальных образований Московской области
	490,26
	490,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов, ед.
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 
2026 год
	в том числе по кварталам:
	2027
год
	2028
год
	2029
год
	2030
год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	97
	97
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3
	Основное мероприятие 03 Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов
	2023-2030
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджетов муниципальных образований Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.1
	Мероприятие 03.01.
Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области".
	2023-2030
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджетов муниципальных образований Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности, ед.
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 
2026 год
	в том числе по кварталам:
	2027 
год
	2028
год
	2029
год
	2030
 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	 
	Итого по подпрограмме 5:
	Итого
	690,26
	540,26
	0,00
	150,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Средства бюджетов муниципальных образований Московской области
	690,26
	540,26
	0,00
	150,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	


 » 
7. Муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» дополнить разделом 7.1 следующего содержания:
«7.1 Перечень мероприятий подпрограммы 7 «Обеспечивающая программа»

	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Срок исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего
(тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	подпрограммы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Основное мероприятие 01 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления

	2025-2030
	Итого
	1 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образования Московской области
	1 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1
	Мероприятие 01.03 Организация в границах муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

	2025-2030
	Итого
	1 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образования Московской области
	1 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
Итого по подпрограмме 7:
	Итого
	1 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Средства бюджета муниципального образования Московской области
	1 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	


»
8. Раздел 8 «Перечень мероприятий подпрограммы 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» изложить в следующей редакции:
«8. Перечень мероприятий подпрограммы 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Срок исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего
(тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	подпрограммы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Основное мероприятие 02 Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	2023-2025
	Итого
	18,00
	18,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	18,00
	18,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образования Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1
	Мероприятие 02.05
Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом


	2023-2025
	Итого
	18,00
	18,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	18,00
	18,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образования Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Осуществлено профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий при поступлении в ОМСУ информации о несоблюдении гражданами требований Правил пользования газом, %
	
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 
2026 год
	в том числе по кварталам: 
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв
	2 пол
	9 мес
	12 мес
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
Итого по подпрограмме 8:
	Итого
	18,00
	18,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	Средства бюджета Московской области
	18,00
	18,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Средства бюджета муниципального образования Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	



»

9. [bookmark: _GoBack]Раздел 9 «Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» изложить в следующей редакции:
«
9.Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 

	№ 
п/п
	№ подпрограммы
	№ основного мероприятия
	№ мероприятия
	Наименование результата
	Единица измерения
	Порядок определения значений

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	01
	02
	02
	Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения муниципальной собственности
	единица
	Значение результата определяется согласно адресным перечням Программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по итогам капремонта), актами поставки оборудования (по итогам приобретения оборудования).


	2
	03
	01
	05
	Капитально отремонтированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности
	единица
	Определяется на основании данных об отремонтированных объектов теплоснабжения муниципальной собственности

	3
	03
	03
	02
	Построены и реконструированы объекты коммунальной инфраструктуры на территории военных городков
	единиц
	Определяется на основании данных о построенных, реконструированных и отремонтированных объектов инженерной инфраструктуры на территории ОМСУ в военных городках

	4
	03
	05
	01
	Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов
	единиц
	Значение показателя определяется как наличие утвержденной и актуализированной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». 

	5
	03
	05
	04
	Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов)
	единиц
	Значение показателя определяется как наличие утвержденной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (далее ППРФ 782) или актуализированной в соответствии с п. 8  ППРФ 782.

	6
	03
	05
	03
	Количество утвержденных схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов»
	единиц
	Значение показателя определяется как наличие утвержденной в соответствии с п.5.1 статьи 26 главы 3 Градостроительного Кодекса РФ программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

	7
	05
	01
	03
	Промыты трубопроводы и стояки системы отопления, км
	км
	Значение показателя определяется как общее количество промытых трубопроводов и стояков систем отопления с нарастающим итогом
Периодичность представления – ежеквартально.

	8
	05
	01
	10
	Количество приборов учета, установленных в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	единиц
	Кпуоп = Кпуn - Кпуn-1, где:
Кпуоп - количество установленных приборов учета в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
в отчетном периоде, единица;
Кпуn - количество установленных приборов учета в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на конец отчетного периода, единица;
Кпуn-1 - количество установленных приборов учета в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на конец предыдущего отчетного периода, единица.
Источник данных – (заполняется муниципальным образованием)

	9
	05
	01
	11
	Количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и выше (А, B, C, D)
	единиц
	Кздоп = Кздn - Кздn-1, где:
Кздоп - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и и выше (А, B, C, D) в отчетном периоде, единица;
Кздn - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности с нормальным и выше классом энергетической эффективности (А, B, C, D) на конец отчетного периода, единица;
Кздn-1 - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности с нормальным и выше классом энергетической эффективности (А, B, C, D) на конец предыдущего отчетного периода, единица.
Источник данных – (заполняется муниципальным образованием)

	10
	05
	02
	01
	Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов
	единиц
	Кмкдоп = Кмкдn - Кмкдn-1, где:
Кмкдоп - количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов в отчетном периоде, единица;
Кмкдn - многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица;
Кмкдn-1 - многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов на конец предыдущего отчетного периода, единица.
Источник данных – (заполняется муниципальным образованием)

	11
	05
	02
	02
	Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов, ед.
	единиц
	Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом
Периодичность представления – ежеквартально.

	12
	05
	03
	01
	Количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности
	единиц
	КмкдЭЭоп = КмкдЭЭn - КмкдЭЭn-1, где:
КмкдЭЭоп - количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности в отчетном периоде, единица;
КмкдЭЭn – количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности на конец отчетного периода, единица;
КмкдЭЭn-1 - количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности на конец предыдущего отчетного периода, единица.
Источник данных – (заполняется муниципальным образованием)

	13
	08
	02
	05
	Осуществлено профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий при поступлении в ОМСУ информации о несоблюдении гражданами требований Правил пользования газом
	процент
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