АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МОЛОДЁЖНЫЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

пос. Молодёжный

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2025 г.                                                                                                                                       № 359

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлениями Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской от 12.10.2022 № 259 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области», от 21.10.2025 № 253 «Об утверждении Перечня муниципальных программ ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области, реализация которых планируется с 2026 года», руководствуясь Уставом ЗАТО городской округ Молодёжный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы, утвержденную постановлением Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области от 14.11.2022 № 302 (с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлением администрации ЗАТО г. о. Молодёжный от 03.03.2023 №60, от 31.03.2023 №86, от 17.05.2023 №125, от 09.06.2023 №152, от 23.06.2023 №169, от 31.07.2023 №192, от 09.08.2023 №201, от 06.09.2023 №219, от 20.09.2023 №225, от 05.10.2023 №233, от 31.10.2023 №251, от 07.12.2023 №294, от 19.12.2023 №308, от 18.01.2024 №11, от 19.02.2024 №42, от 26.04.2024 №112, от 17.05.2024 №130, от 11.07.2024 №191, от 04.09.2024 №227, от 16.09.2024 №249, от 14.10.2024 №266, от 01.11.2024 №289, от 12.12.2024 №328, от 29.01.2025 №18, от 05.02.2025 №24, от 20.03.2025 №53, от 27.03.2025 №65, от 10.04.2025 №77, от 27.05.2026 №123, от 27.06.2025 №141, от 15.07.2025 №168, от 21.07.2025 №173, от 08.08.2025 №191, от 18.08.2025 №198, от 21.08.2025 №207, от 03.09.2025 №215, от 23.09.2025 №226, от 14.10.2025 №247, от 31.10.2025 №267, от 07.11.2025 №283, от 13.11.2025 №294, от 15.12.2025 №321).

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с 01.01.2026 года.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://молодёжный.рф.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ЗАТО городской округ Молодёжный Воронина С.В.

Глава ЗАТО городской округ Молодёжный

Московской области								           А. В. Михайлов

|  | УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области от 29.12.2025 № 359 |
| --- | --- |

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы

- Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» изложить в следующей редакции:

«1. Паспорт муниципальной программы

«Формирование современной комфортной городской среды»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области 2. Развитие и благоустройство территории городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий и повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования. Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Средства бюджета Московской области | 244 426,63 | 6 516,43 | 1 060,00 | 1 147,00 | 43 647,55 | 192 055,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 390 587,19 | 23 583,50 | 44 737,34 | 70 462,74 | 84 836,22 | 91 762,39 | 75 205,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 635 013,82 | 30 099,93 | 45 797,34 | 71 609,74 | 128 483,77 | 283 818,04 | 75 205,00 | 0,00 | 0,00 |

»

- Раздел 4 «Целевые показатели муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» изложить в следующей редакции:

«4. Целевые показатели муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  | Номера основных мероприятий, подпрограммы, оказывающие влияние на достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | Приоритетный | Единица | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01.23 |
| 1.2 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Отраслевой показатель | Процент | - | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.13, 1.01.20 |
| 1.3 | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | Приоритетный Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Единица | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | И4.01 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля граждан, которым созданы условия для комфортного проживания в многоквартирных домах | Отраслевой показатель | процент | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 2.02.01, 2.03.01, 2.03.04 |
| 2.2 | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | Отраслевой показатель | Тыс. Квадратных метров | - | 40,451 | 63,547 | 73,35 | - | - | - | - | - | 2.01.15, 2.01.16, 2.01.19 |
| 2.3 | Замена и модернизация детских игровых площадок | Отраслевой показатель | Единица | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2.01.20, 2.01.34, 2.01.35 |
| 2.4 | Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Отраслевой показатель | Единица | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2.01.30, 2.01.39, 2.01.40 |
| 2.5 | Установка шкафов управления наружным освещением | Приоритетный | Единица | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 2.01.23 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Эффективность работы органов местного самоуправления | Отраслевой показатель | Процент | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | 2.01.03, 3.01.00 |

»

- Раздел 5 «Методика расчета значений планируемых целевых показателей/ результатов муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» изложить в следующей редакции:

«5. Методика расчета значений планируемых целевых показателей/ результатов муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование показателя/результата | Единица измерения | Методика расчета показателя/результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Показатели |  |  |
| 1.1 | Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 1.2 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Процент | Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.04.2019 № 228/пр «Об утверждении официальной статистической методологии мониторинга достижения целей национального проекта «Жилье и городская среда» |
| 1.3 | Доля граждан, которым созданы условия для комфортного проживания в многоквартирных домах | Процент | Методику разрабатывает сам ОМСУ |
| 1.4 | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | Тыс. кв. м | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий и общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области |
| 1.5 | Замена и модернизация детских игровых площадок | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 1.6 | Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 1.7 | Установка шкафов управления наружным освещением | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 1.8 | Эффективность работы органов местного самоуправления | Ед. | Определяется ОМСУ |
| 1.9 | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования, заключенными в рамках реализации мероприятий И4.01, И4.03, И4.07 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы, а также в соответствии с нормативами, установленными постановлением Правительства Московской области от 26.09.2019 № 646/33 «Об утверждении методик расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере благоустройства, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов, и внесении изменений в методику расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов» (в части реализации мероприятия И4.05 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы). Фактическое значение показателя определяется нарастающим итогом начиная с 2025 года как сумма количеств общественных территорий, на которых реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение фактических значений показателей подтверждается решениями муниципальных общественных комиссий, принятых по результатам осмотра благоустроенных общественных территорий. |
| 2 | Результаты |  |  |
| 2.1 | Созданы сезонные ледяные катки с обустройством сезонных площадок на летний период | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств, созданных сезонных ледяных катков, на которых в отчетном периоде обустроены сезонные спортивные игровые площадки на летний период. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении работ по созданию сезонных ледяных катков с обустройством сезонных спортивных игровых площадок на летний период, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 2.2 | Количество объектов устройства наружного освещения (Светлый город) | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством обустроенных объектов наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» в отчетном периоде |
| 2.3 | Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Плановое значение определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |
| 2.4 | Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий | Ед. | Количество общественных территорий, для которых разработаны архитектурно-планировочная концепция и проектно-сметная документация по благоустройству |
| 2.5 | Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Количество общественных территорий благоустроенных с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области |
| 2.6 | Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства | Ед. | Количество общественных территорий, для которых осуществлен строительный контроль |
| 2.7 | Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства | Ед. | Количество общественных территорий, для которых осуществлен авторский надзор за выполнением работ |
| 2.8 | Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости | Ед. | Количество общественных территорий, для которых проведена проверка достоверности определения сметной стоимости |
| 2.9 | Выполнен ремонт дворовых территорий | Ед. | Фактическое значение определяется количеством отремонтированных дворовых территорий на территории Московской области в отчетном периоде |
| 2.10 | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов | Кв. м | Фактическое значение результата определяется площадью отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе внутриквартальных проездов в отчетном периоде. |
| 2.11 | В муниципальных образованиях созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства на территории Московской области в отчетном периоде и подтверждается отчетом, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 15.05.2018 № 305/17 «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов Московской области на обеспечение переданных отдельных государственных полномочий Московской области по созданию и организации деятельности административных комиссий в Московской области» |
| 2.12 | Обеспечено содержание дворовых территорий | Тыс. кв.м. | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. |
| 2.13 | Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | Тыс. кв.м. | Значение определяется как сумма площадей общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства Московской области, за исключением парков культуры и отдыха. |
| 2.14 | Обеспечено содержание внутриквартальных проездов | Тыс. кв.м. | Значение определяется как сумма площадей внутриквартальных проездов, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. |
| 2.15 | Замена детских игровых площадок | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 2.16 | Количество светильников | Ед. | Фактическое значение результата определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 2.17 | Количество установленных шкафов управления наружным освещением | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством установленных шкафов управления наружным освещением в отчетном периоде |
| 2.18 | Объем ликвидированных навалов мусора | Куб. м. | Значение определяется суммой объемов вывезенных несанкционированных навалов мусора с объектов благоустройства городского округа. |
| 2.19 | Количество организованных субботников и общественных работ | Ед. | Значение определяется фактическим количеством организованных субботников и общественных работ |
| 2.20 | Модернизированы дворовые территории | Ед. | Фактическое значение определяется количеством модернизированных дворовых территорий на территории Московской области в отчетном периоде. |
| 2.21 | Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 2.22 | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения) | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций (без организации наружного освещения) на территории муниципального образования в отчетном периоде |
| 2.23 | Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, на которых выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, асфальтобетонное основание) в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 2.24 | Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, на которых выполнены работы по устройству и (или) модернизации систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 2.25 | Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 2.26 | Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, по которым получено заключение экспертизы в части соответствия выполненных работ условиям контракта в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 2.27 | Установлены детские игровые площадки в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством установленных детских игровых площадок в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) |
| 2.28 | Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством объектов с подготовленным твердым покрытием под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) |
| 2.29 | Модернизированы детские игровые площадки, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством Значение определяется фактическим количеством модернизированных детских игровых площадок в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) |
| 2.30 | Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством объектов с подготовленным твердым покрытием под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) |
| 2.31 | Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, на которых выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, асфальтобетонное основание) в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 2.32 | Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, на которых выполнены работы по устройству и (или) модернизации систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 2.33 | Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 2.34 | Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, для которых осуществлен строительный контроль в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 2.35 | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | Ед. | Значение определяется фактическим количеством домов, в которых проведен капитальный ремонт в текущем году |
| 2.36 | Проведен ремонт подъездов МКД | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 2.37 | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах | Ед. | Отношение общего количества выполненных подъездов и общего количества подъездов, ремонт которых будет осуществлен в текущем году на территории муниципального образования в соответствии с адресным перечнем подъездов |
| 2.38 | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, (картами свыше 25 кв. м) | Кв.м. | Фактическое значение результата определяется площадью отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе внутриквартальных проездов (картами свыше 25 кв. м) в отчетном периоде |
| 2.39 | Благоустроены общественные территории | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятые по результатам осмотра таких территорий. |

»

- Раздел 6 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» изложить в следующей редакции:

«6. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | 2023-2030 | Итого | 18 307,96 | 995,00 | 3 446,10 | 2 946,86 | 10 920,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 920,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 920,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 18 307,96 | 995,00 | 3 446,10 | 2 946,86 | 10 920,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.13. Создание сезонных ледяных катков | 2023-2030 | Итого | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Созданы сезонные ледяные катки с обустройством площадок на летний период, ед. |  | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 году | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв | 1 пол | 9 мес | 12 мес |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.23. Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2023-2030 | Итого | 13 866,86 | 0,00 | 0,00 | 2 946,86 | 10 920,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 13 866,86 | 0,00 | 0,00 | 2 946,86 | 10 920,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Количество объектов устройства наружного освещения (Светлый город), ед. |  | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 году | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв | 1 пол | 9 мес | 12 мес |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.3. | Мероприятие 01.20. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | 2023-2030 | Итого | 4 391,10 | 995,00 | 3 396,10 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 4 391,10 | 995,00 | 3 396,10 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. |  | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 году | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв | 1 пол | 9 мес | 12 мес |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2. | Основное мероприятие И4. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 2025-2030 | Итого | 436 099,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 064,99 |  |  |  |  | 255 190,04 |  | 45 422,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 235 703,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 647,55 |  |  |  |  | 192 055,65 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 200 395,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 417,44 |  |  |  |  | 108 556,39 |  | 45 422,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2.1 | Мероприятие И4.01 Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2025-2030 | Итого | 259 585,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 069,99 |  |  |  |  | 211 515,04 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 235 443,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 647,55 |  |  |  |  | 192 055,65 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 23 881,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 422,44 |  |  |  |  | 19 459,39 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Благоустроены общественные территории, ед. |  | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 году | 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв | 1 пол | 9 мес | 12 мес |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.2 | Мероприятие И4.05 Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га) | 2025-2030 | Итого | 131 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 995,00 |  |  |  |  | 43 675,00 |  | 45 422,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 131 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 995,00 |  |  |  |  | 43 675,00 |  | 45 422,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Благоустроены общественные территории за счет средств местного бюджета, ед. |  | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 году | 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв | 1 пол | 9 мес | 12 мес |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3 | Основное мероприятие 02. Обеспечение комфортной городской среды | 2026-2030 | Итого | 85 909,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 498,78 |  |  |  |  | 28 628,00 |  | 29 783,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 85 909,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 498,78 |  |  |  |  | 28 628,00 |  | 29 783,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3.1 | Мероприятие 02.02. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2026-2030 | Итого | 7 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 493,00 |  |  |  |  | 2 622,00 |  | 2 736,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 7 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 493,00 |  |  |  |  | 2 622,00 |  | 2 736,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Количество светильников, единица |  | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 году | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв | 1 пол | 9 мес | 12 мес |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3.2 | Мероприятие 02.05. Замена детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | 2026-2030 | Итого | 821,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821,84 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 821,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821,84 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Выполнены работы по демонтажу (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание), устройству и (или) модернизация систем наружного освещения, установке камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион», в рамках реализации мероприятия по замене детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования, единица |  | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 году | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв | 1 пол | 9 мес | 12 мес |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3.3 | Мероприятие 02.06. Замена детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования (Установка ДИП) | 2026-2030 | Итого | 24 240,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 206,73 |  |  |  |  | 8 350,00 |  | 8 684,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 24 240,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 206,73 |  |  |  |  | 8 350,00 |  | 8 684,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Установлены детские игровые площадки в рамках реализации мероприятия по замене детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования, единица |  | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 году | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв | 1 пол | 9 мес | 12 мес |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3.4 | Мероприятие 02.07. Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) | 2026-2030 | Итого | 51 561,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 542,41 |  |  |  |  | 17 656,00 |  | 18 363,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 51 561,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 542,41 |  |  |  |  | 17 656,00 |  | 18 363,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Модернизированы детские игровые площадки, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области, единица |  | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 году | 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв | 1 пол | 9 мес | 12 мес |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3.5 | Мероприятие 02.08. Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | 2026-2030 | Итого | 1 434,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 434,79 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 1 434,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 434,79 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Выполнены работы по демонтажу (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание), устройству и (или) модернизации систем наружного освещения, установке камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион», в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, единица |  | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 году | 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв | 1 пол | 9 мес | 12 мес |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | Итого | 635 013,82 | 995,00 | 3 446,10 | 2 946,86 | 128 483,77 |  |  |  |  | 283 818,04 |  | 75 205,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 244 426,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 647,55 |  |  |  |  | 192 055,65 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 390 587,19 | 995,00 | 3 446,10 | 2 946,86 | 84 836,22 |  |  |  |  | 91 762,39 |  | 75 205,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

»

- Раздел 7 «Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» изложить в следующей редакции:

«7. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования |  | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год |  | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |
| 1 | Основное мероприятие И4. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 2025-2025 | Итого |  | 6 777,30 | 0,00 |  | 0,00 | 6 777,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области |  | 6 777,30 | 0,00 |  | 0,00 | 6 777,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие И4.01 Ремонт дворовых территорий | 2025-2025 | Итого |  | 6 777,30 | 0,00 |  | 0,00 | 6 777,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области |  | 6 777,30 | 0,00 |  | 0,00 | 6 777,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Выполнен ремонт дворовых территорий, ед. |  |  |  | Всего | 2023 год |  | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  | II |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 01 Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | 2023-2025 | Итого |  | 225 105,31 | 28 648,93 |  | 39 761,24 | 56 712,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 10 604,65 | 6 099,65 |  | 1 060,00 | 1 147,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области |  | 214 500,66 | 22 549,28 |  | 38 701,24 | 55 565,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 01.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2023-2024 | Итого |  | 5 586,07 | 5 586,07 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 5 105,65 | 5 105,65 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области |  | 480,42 | 480,42 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, кв.м |  |  |  | Всего | 2023 год |  | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  | II |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 068,52 | 4 068,52 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2.2. | Мероприятие 01.03. Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2023-2025 | Итого |  | 5 499,00 | 994,00 |  | 1 060,00 | 1 147,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 5 499,00 | 994,00 |  | 1 060,00 | 1 147,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, ед. |  |  |  | Всего | 2023 год |  | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  | II |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2.3. | Мероприятие 01.15. Содержание дворовых территорий | 2023-2025 | Итого |  | 16 912,67 | 5 391,71 |  | 3 604,95 | 5 483,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 432,17 |  | 0,00 |  | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области |  | 16 912,67 | 5 391,71 |  | 3 604,95 | 5 483,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 432,17 |  | 0,00 |  |  |
|  | Обеспечено содержание дворовых территорий, тыс. кв. м |  |  |  | Всего | 2023 год |  | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 127,26 | 31,50 |  | 43,99 | 51,77 |  | 51,77 |  |  |  |  | 51,77 |  |  |  |  |  | 51,77 |  |  |  | 51,77 | 0 |  | 0 |  |  |
| 2.4. | Мероприятие 01.16. Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | 2023-2025 | Итого |  | 126 382,15 | 6 748,20 |  | 18 642,73 | 30 386,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области |  | 126 382,15 | 6 748,20 |  | 18 642,73 | 30 386,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), тыс. кв. м |  |  |  | Всего | 2023 год |  | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  | II |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 72,63 | 31,50 |  | 19,55 | 21,58 |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 21,58 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2.5. | Мероприятие 01.19. Содержание внутриквартальных проездов | 2023-2025 | Итого |  | 6 121,41 | 6 121,41 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области |  | 6 121,41 | 6 121,41 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Обеспечено содержание внутриквартальных проездов, тыс. кв. м |  |  |  | Всего | 2023 год |  | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  | II |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 42,49 | 19,98 |  | 22,51 | 0 |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 2.6. | Мероприятие 01.20. Замена и модернизация детских игровых площадок | 2023-2024 | Итого |  | 914,48 | 914,48 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области |  | 914,48 | 914,48 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Замена детских игровых площадок, ед. |  |  |  | Всего | 2023 год |  | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  | II |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 2.7. | Мероприятие 01.21. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2023-2025 | Итого |  | 9 907,89 | 2 845,07 |  | 1 400,00 | 2 676,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 389,00 |  | 597,78 |  | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области |  | 9 907,89 | 2 845,07 |  | 1 400,00 | 2 676,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 389,00 |  | 597,78 |  |  |
|  | Количество светильников, ед. |  |  |  | Всего | 2023 год |  | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  | II |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 246 | 246 |  | 246 | 246 |  | 246 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 2.8. | Мероприятие 01.23. Установка шкафов управления наружным освещениям | 2023-2025 | Итого |  | 69,00 | 0,00 |  | 69,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области |  | 69,00 | 0,00 |  | 69,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Количество установленных шкафов управления наружным освещением, ед. |  |  |  | Всего | 2023 год |  | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  | II |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | - |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 2.9 | Мероприятие 01.24. Ликвидация несанкционированных навалов мусора | 2023-2025 | Итого |  | 401,00 | 48,00 |  | 0,00 | 353,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области |  | 401,00 | 48,00 |  | 0,00 | 353,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Объем ликвидированных навалов мусора, куб. м |  |  |  | Всего | 2023 год |  | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  | II |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 96 | 48 |  | 0 | 48 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 48 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2.10 | Мероприятие 01.25. Организация общественных работ, субботников | 2023-2025 | Итого |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Количество организованных субботников и общественных работ, ед. |  |  |  | Всего | 2023 год |  | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  | II |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 2.11 | Мероприятие 01.29. Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях | 2023-2024 | Итого |  | 873,20 | 0,00 |  | 873,20 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области |  | 873,20 | 0,00 |  | 873,20 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Модернизированы дворовые территории, ед. |  |  |  | Всего | 2023 год |  | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  | II |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | - |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 2.12 | Мероприятие 01.30. Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | 2023-2024 | Итого |  | 14 111,36 | 0,00 |  | 14 111,36 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области |  | 14 111,36 | 0,00 |  | 14 111,36 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  |  | Всего | 2023 год |  | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  | II |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | - |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2.13 | Мероприятие 01.32. Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий (картами свыше 25 кв. м) | 2025-2025 | Итого |  | 300,00 | 0,00 |  | 0,00 | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области |  | 300,00 | 0,00 |  | 0,00 | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных (картами свыше 25 кв. м), кв.м. |  |  |  | Всего | 2023 год |  | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 178 | - |  | - | 178 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 178 |  |  |  |  |  |  | 178 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2.14 | Мероприятие 01.33. Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения) | 2025-2025 | Итого |  | 450,00 | 0,00 |  | 0,00 | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области |  | 450,00 | 0,00 |  | 0,00 | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения), ед. |  |  |  | Всего | 2023 год |  | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | - |  | - | 0 | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2.15 | Мероприятие 01.34. Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | 2025-2025 | Итого |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. |  |  |  | Всего | 2023 год |  | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | - |  | - | 0 | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. |  |  |  | Всего | 2023 год |  | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | - |  | - | 0 | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. |  |  |  | Всего | 2023 год |  | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  | II |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | - |  | - | 0 | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. |  |  |  | Всего | 2023 год |  | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | - |  | - | 0 | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2.16 | Мероприятие 01.35. Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) | 2025-2025 | Итого |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Установлены детские игровые площадки в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. |  |  |  | Всего | 2023 год |  | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  | II |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | - |  | - | 0 | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. |  |  |  | Всего | 2023 год |  | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | - |  | - | 0 | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2.17 | Мероприятие 01.39. Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) | 2025-2025 | Итого |  | 33 661,17 | 0,00 |  | 0,00 | 14 661,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области |  | 33 661,17 | 0,00 |  | 0,00 | 14 661,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Модернизированы детские игровые площадки, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  |  | Всего | 2023 год |  | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | - |  | - | 1 | - |  | - |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками, в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  |  | Всего | 2023 год |  | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | - |  | - | 1 | - |  | - |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2.18 | Мероприятие 01.40. Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | 2025-2025 | Итого |  | 3 915,92 | 0,00 |  | 0,00 | 1 255,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области |  | 3 915,92 | 0,00 |  | 0,00 | 1 255,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  |  | Всего | 2023 год |  | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | - |  | - | 1 | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  |  | Всего | 2023 год |  | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | - |  | - | 1 | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  |  | Всего | 2023 год |  | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | - |  | - | 0 | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области,, ед. |  |  |  | Всего | 2023 год |  | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | - |  | - | 1 | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 02 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | 2023-2025 | Итого |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 02.01. Проведение капительного ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | 2023-2025 | Итого |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, ед. |  |  |  | Всего | 2023 год |  | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  | II |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | 3 |  | 3 | 7 |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 7 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 03 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 2023-2025 | Итого |  | 7 197,00 | 456,00 |  | 2 590,00 | 5 173,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 416,78 | 416,78 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области |  | 6 780,22 | 39,22 |  | 2 590,00 | 5 173,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 4.1. | Мероприятие 03.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2023-2024 | Итого |  | 3 046,00 | 456,00 |  | 2 590,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 416,78 | 416,78 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области |  | 2 629,22 | 39,22 |  | 2 590,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Проведен ремонт подъездов МКД, ед. |  |  |  | Всего | 2023 год |  | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  | II |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 | 2 |  | 5 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 4.2 | Мероприятие 03.04. Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2025-2025 | Итого |  | 5 173,00 | 0,00 |  | 0,00 | 5 173,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области |  | 5 173,00 | 0,00 |  | 0,00 | 5 173,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах ед |  |  |  | Всего | 2023 год |  | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  | II |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 | - |  | - | 9 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 9 | 0 |  | 0 |  |  |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  | Итого | 240 101,61 |  | 29 104,93 | 42 351,24 |  | 68 662,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 11 021,43 |  | 6 516,43 | 1 060,00 |  | 1 147,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 229 080,18 |  | 22 588,50 | 41 291,24 |  | 67 515,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

»

- Раздел 8 «Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма» изложить в следующей редакции:

«8. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023-2030 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

»

- Муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» дополнить разделом 16 следующего содержания:

«16. Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия И4.05 «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га)»

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.26 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Малая общественная территория по адресу: Московская область, городской округ Молодёжный, п. Молодёжный, д. 33/1 | 0,5 га | Создание объекта благоустройства (в т. ч. проектные работы) | 01.06.2026-29.11.2026 | 01.11.2026 | 41 995,00 | 0,00 | Итого | 41 995,00 | 0,00 | 0,00 | 41 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 41 995,00 | 0,00 | 0,00 | 41 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

»

- Муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» дополнить разделом 17 следующего содержания:

«17. Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 02.07 «Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП)»

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | ЗАТО г. о. Молодёжный, п. Молодёжный, д. 7 | 450 кв. м | Работы по благоустройству | 01.05.2026-31.08.2026 | 01.09.2026 | 15 542,41 | 0,00 | Итого | 15 542,41 | 0,00 | 0,00 | 15 542,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 15 542,41 | 0,00 | 0,00 | 15 542,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

»

- Муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» дополнить разделом 18 следующего содержания:

«18.Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 02.08 «Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)»

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | ЗАТО г. о. Молодёжный, п. Молодёжный, д. 7 | 450 кв. м | Работы по благоустройству | 01.05.2026-31.08.2026 | 01.09.2026 | 1 434,79 | 0,00 | Итого | 1 434,79 | 0,00 | 0,00 | 1 434,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 1 434,79 | 0,00 | 0,00 | 1 434,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

»