АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МОЛОДЁЖНЫЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

пос. Молодёжный

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2026 г.                                                                                                                                       № 70

О внесении изменений в муниципальную программу «Чистый округ» на 2026-2030 годы

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлениями Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской от 12.10.2022 № 259 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области», от 21.10.2025 № 253 «Об утверждении Перечня муниципальных программ ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области, реализация которых планируется с 2026 года», руководствуясь Уставом ЗАТО городской округ Молодёжный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Чистый округ» на 2026-2030 годы, утвержденную постановлением Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области от 07.11.2025 № 285 (с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлением администрации ЗАТО городской округ Молодёжный от 26.01.2026 №12, от 12.02.2026 №28).

2. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://молодёжный.рф.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ЗАТО городской округ Молодёжный Воронина С.В.

Глава ЗАТО городской округ Молодёжный

Московской области								           А. В. Михайлов

|  | УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области от 31.03.2026 № 70 |
| --- | --- |

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в муниципальную программу «Чистый округ» на 2026-2030 годы

- В паспорте муниципальной программы «Чистый округ» строку «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:

«

| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам (тыс. руб.): | Всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства бюджета Московской области | 3 479,00 | 1 158,00 | 1 160,00 | 1 161,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 148 723,64 | 52 144,64 | 48 254,00 | 48 325,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 152 202,64 | 53 302,64 | 49 414,00 | 49 486,00 | 0,00 | 0,00 |

»

- В разделе 6 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» строки 2, 2.2, 2.3, 2.4, 3 и 3.1 изложить в следующей редакции:

«

| 2. | Основное мероприятие 01. Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования | 2026-2030 | Итого | 128 261,00 | 43 593,00 |  |  |  |  |  |  |  | 42 320,00 | 42 348,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3 479,00 | 1 158,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 160,00 | 1 161,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 124 782,00 | 42 435,00 |  |  |  |  |  |  |  | 41 160,00 | 41 187,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2. | Мероприятие 01.11. Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий (картами свыше 25 кв. м) | 2026-2030 | Итого | 882,00 | 282,00 |  |  |  |  |  |  |  | 294,00 | 306,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 882,00 | 282,00 |  |  |  |  |  |  |  | 294,00 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных (картами свыше 25 кв. м), кв.м. |  | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 кв |  | 1 пол |  | 9 мес |  | 12 мес |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 178 | 178 | 0 |  | 0 |  | 178 |  | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Мероприятие 01.12. Создание и/или ремонт пешеходных коммуникаций и/или тротуаров (без организации наружного освещения) | 2026-2030 | Итого | 1 434,00 | 649,00 |  |  |  |  |  |  |  | 385,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 1 434,00 | 649,00 |  |  |  |  |  |  |  | 385,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Созданы и/или отремонтированы пешеходные коммуникации и/или тротуары (без организации наружного освещения), ед. |  | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 кв | 1 пол |  | 9 мес |  | 12 мес |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4. | Мероприятие 01.13. Устройство и модернизация контейнерных площадок | 2026-2030 | Итого | 1 052,00 | 1 052,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 1 052,00 | 1 052,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок, шт. |  | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 кв | 1 пол |  | 9 мес |  | 12 мес |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Основное мероприятие 02. Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | 2026-2030 | Итого | 1 636,00 | 1 636,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 1 636,00 | 1 636,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1. | Мероприятие 02.01. Ремонт подъездов в многоквартирных домах |  | Итого | 1 636,00 | 1 636,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 1 636,00 | 1 636,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах ед. |  | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 кв |  | 1 пол |  | 9 мес | 12 мес |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

»

- В разделе 6 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» строку «Итого по подпрограмме 1» изложить в следующей редакции:

«

| Итого по подпрограмме 1 | Итого | 152 202,64 | 53 302,64 | 49 414,00 | 49 486,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства бюджета Московской области | 3 479,00 | 1 158,00 | 1 160,00 | 1 161,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 148 723,64 | 52 144,64 | 48 254,00 | 48 325,00 | 0,00 | 0,00 |  |

»

- В разделе 5 «Методика расчета значений планируемых целевых показателей/ результатов муниципальной программы «Чистый округ» строку 2.4 изложить в следующей редакции:

«

| 2.4. | Созданы и/или отремонтированы пешеходные коммуникации и/или тротуары (без организации наружного освещения) | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных и/или отремонтированных пешеходных коммуникаций и/или тротуаров (без организации наружного освещения), в т. ч. вдоль автомобильных дорог на территории Московской области в отчетном периоде. |
| --- | --- | --- | --- |

»