# АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МОЛОДЕЖНЫЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2016 г.                  № 79

О внесении изменений в муниципальную программу

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО городской округ Молодежный Московской области на 2015-2019 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 07.05.2013 г.№104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи совершенствованием бюджетного процесса»), Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области от 25.07.2013 г. № 163 «Об утверждении Порядка формировании и Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО городской округ Молодёжный», постановлением Администрации городского округа Молодёжный Московской области от 20.08.2014 г. № 177 «О внесении изменений в Перечень муниципальных программ закрытого административно-территориального образования городской округ Молодёжный Московской области, реализация которых планируется с 2015 года» (с изменениями),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО городской округ Молодежный Московской области на 2015-2019 годы», утверждённую постановлением Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области от 14.10.2014 г. №223  (с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлением Руководителя администрации ЗАТО городской округ Молодежный № 254 от 04.12.2015 г., № 291 от 28.12.2015 г.) следующие изменения и дополнения:

1.1. В паспорте муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО городской округ Молодежный Московской области на 2015-2019 годы»:

1.1.1. в позиции «Источники финансирования муниципальной программы в том числе по годам »:

средства местного бюджета в 2016 году цифры «160» заменить цифрами «75»;

всего по программе цифры «515» заменить цифрами «420».

1.2. Приложение 1 к программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в ЗАТО городской округ Молодежный Московской области на 2015-2019 годы» изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему постановлению).

2. Разместить изменения муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО городской округ Молодежный Московской области на 2015-2019 годы» на официальном сайте www.zato-molod.ru..

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

И.О. Руководителя администрации

ЗАТО городской округ  Молодёжный

Московской области                                                                                                М.А. Петухов

Приложение к Постановлению Администрации

ЗАТО г.о. Молодёжный № 79 от 28.04.2016 г.

Мероприятия  муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в закрытом административно-территориальном образовании городской округ Молодёжный Московской области на 2015-2019 годы»

Общие основные мероприятия в области энергосбережения

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Срок выполнения | Исполнители (в установленном порядке) | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Организационно-правовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения | - | - | - | - | - | - | - | 2015-2019 | Администрация |  |
| 1.2. | Разработка и внедрение форм мониторинга потребления энергетических ресурсов | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2015 | Администрация | Стандартизация и унификация отчетных форм |
| 2. | Информационное обеспечение энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Размещение информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в средствах массовой информации и на информационных стендах | - | - | - | - | - | - | - | 2015-2019 | Администрация | Повышение уровня информированности в области энергосбережения |
| 3. | Подготовка кадров в сфере энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обучение персонала администрации на соответствующих курсах по энергосбережению в сертифицированном учебном центре | 20 | - | 10 | 10 | - | - | - | 2015 | Администрация | Повышение квалификации персонала в области энергосбережения |
|  | ВСЕГО по разделу | 20 | - | 10 | 10 | - | - | - |  |  |  |
|  | ИТОГО | 20 | - | 10 | 10 | - | - | - |  |  |  |

Основные мероприятия повышения энергоэффективности в муниципальном секторе

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Срок выполнения | Исполнители (в установленном порядке) | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Организационные мероприятия, подготовка кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Совершенствование нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения | - | - | - | - | - | - | - | 2015-2019 | Организации муниципального сектора | Повышение информированности по вопросам энергосбережения |
|  | ВСЕГО по разделу | - | - | - | - | - | - | - | 2015-2019 |  |  |
| 2. | Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятия по электросбережению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в том числе на базе светодиодов в муниципальных учреждениях | 128 | - | 10 | 35 | 33 | 25 | 25 | 2015-2019 | Организации муниципального сектора | Снижение потребления электрической энергии на 20% |
| 2.2.1. | Частичная замена светильников наружного освещения на современные энергоэффективные, энергосберегающие светодиодные светильники | 62 | - | - | 20 | 22 | 20 | - | 2016-2018 | Организации муниципального сектора, подрядчик (по согласованию) | Снижение потерь тепловой энергии |
| 2.2.3 | Организация светотехнического обследования в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 2016 | Организации муниципального сектора, подрядчик (по согласованию | Контроль затрат на электрическую энергию |
| 2.3. | Мероприятия по водосбережению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Установка водосберегающей арматуры | 210 | - | 0 | 0 | 60 | 70 | 80 | 2015-2019 | Организации муниципального сектора, подрядчик (по согласованию) | Снижение затрат на тепловую энергию и воду |
|  | ВСЕГО по разделу | 410 |  | 10 | 65 | 115 | 115 | 105 |  |  |  |
| 4. | Учет энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация коммерческого учета энергоресурсов | - | - | - | - | - | - | - | 2015-2019 | Организации муниципального сектора | Контроль и анализ потребления энергоресурсов |
| 4.2. | Техническое обследование общедомовых приборов учета тепловой энергии в муниципальных помещениях в многоквартирных домах | - | - | - | - | - | - | - | 2015-2019 | Организации муниципального сектора, подрядчик (по согласованию) | Снижение потерь тепловой энергии |
|  | ВСЕГО по разделу | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 5. | Разработка и ведение топливно-энергетических балансов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Ведение топливно-энергетических балансов организаций муниципального сектора | - | - | - | - | - | - | - | 2015-2019 | Организации муниципального сектора | Контроль и анализ потребления энергоресурсов |
|  | ВСЕГО по разделу | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 6. | Нормирование потребления энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Разработка и установление лимитов и норм потребления энергии и ресурсов для всех организаций муниципального сектора | - | - | - | - | - | - | - | 2015-2019 | Организации муниципального сектора | Контроль потребления энергоресурсов |
|  | ВСЕГО по разделу | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 7. | Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Введение форм мониторинга потребления ресурсов в организациях муниципального сектора | - | - | - | - | - | - | - | 2015-2019 | Организации муниципального сектора | Стандартизация форм отчетности |
| 7.2. | Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов в организациях муниципального сектора | - | - | - | - | - | - | - | 2015-2019 | Организации муниципального сектора | Подведение итогов работы компании в области энергосбережения за прошедший год |
|  | ВСЕГО по разделу | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | ИТОГО | 410 |  | 10 | 65 | 115 | 115 | 105 |  |  |  |

Основные мероприятия повышения энергоэффективности в жилищном фонде

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Срок выполнения | Исполнители (в установленном порядке) | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Организационные мероприятия, подготовка кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия, обеспечивающие распространение информации о, установленных законодательством по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, требованиях, предъявляемых к собственникам помещений в многоквартирных домах. | - | - | - | - | - | - | - | 2015-2019 | Управляющие организации | Повышение информированности по вопросам энергосбережения |
| 1.2. | Регулярное информирование жителей о состоянии электро- теплопотребления, способах экономии электрической и тепловой энергии, мерах по сокращению потребления электрической и тепловой энергии на обслуживание общедомового имущества | - | - | - | - | - | - | - | 2015-2019 | Управляющие организации | Повышение информированности по вопросам энергосбережения |
| 1.3. | Совершенствование нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения | - | - | - | - | - | - | - | 2015-2019 | Управляющие организации | Повышение информированности по вопросам энергосбережения |
| 1.4. | Пропаганда применения энергоэффективной бытовой техники класса А+, А++ | - | - | - | - | - | - | - | 2015-2019 | Управляющие организации | Повышение информированности по вопросам энергосбережения |
|  | ВСЕГО по разделу | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 2. | Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятия по электросбережению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах | - | - | - | - | - | - | - | 2015-2019 | Управляющие организации | Снижение потребления электрической энергии на 20% |
| 2.1.2. | Автоматизация включения-отключения внутреннего и наружного освещения | - | - | - | - | - | - | - | 2015-2019 | Управляющие организации, подрядчик (по согласованию) | Снижение потребления электрической энергии на 25% |
| 2.1.3. | Заключение энергосервисных договоров органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | Внебюджетные источники | - | - | 200 | - | - | - | 2015-2019 | Администрация | Контроль и анализ потребления энергоресурсов |
| 2.2. | Мероприятия по теплосбережению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Утепление многоквартирных домов и площади мест общего пользования в многоквартирных домах (МОП) (ремонт дверей, окон, остекление) | - | - | - | - | - | - | - | 2015-2019 | Управляющие организации, подрядчик (по согласованию) | Снижение потерь тепловой энергии |
| 2.3. | Мероприятия по водосбережению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Реализация мероприятий в жилищном фонде по регулировке систем отопления, холодного и горячего водоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | 2015-2019 | Управляющие организации, подрядчик (по согласованию) | Снижение затрат на тепловую энергию и воду |
| 2.3.2. | Установка водосберегающей арматуры. | - | - | - | - | - | - | - | 2015-2019 | Управляющие организации, подрядчик (по согласованию) | Снижение затрат на воду |
|  | ВСЕГО по разделу ( внебюджетные источники) | - | - | - | 200 | - | - | - |  |  |  |
| 3. | Проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение энергетических обследований и ведение энергетических паспортов на объектах муниципального жилищного фонда | - | - | - | - | - | - | - | 2015-2019 | Управляющие организации, специализированные организации | Обоснованный план мероприятий со сроками окупаемости, энергопаспорт |
|  | ВСЕГО по разделу | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 4. | Учет энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация равномерного снятия показаний с приборов учета энергоресурсов строго в установленные сроки | - | - | - | - | - | - | - | 2015-2019 | Управляющие организации |  |
| 4.2. | Внедрение автоматизированной системы комплексного учета энергоресурсов в многоквартирных домах. | - | - | - | - | - | - | - | 2015-2019 | Управляющие организации, специализированные организации | Контроль и анализ потребления энергоресурсов |
|  | ВСЕГО по разделу | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 5. | Разработка и ведение топливно-энергетических балансов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Ведение топливно-энергетических балансов на объектах муниципального жилищного фонда | - | - | - | - | - | - | - | 2015-2019 | Управляющие организации | Контроль и анализ потребления энергоресурсов |
|  | ВСЕГО по разделу | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 6. | Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Введение форм мониторинга потребления ресурсов на объектах муниципального жилищного фонда | - | - | - | - | - | - | - | 2015-2019 | Управляющие организации | Стандартизация форм отчетности |
| 6.2. | Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов на объектах муниципального жилищного фонда | - | - | - | - | - | - | - | 2015-2019 | Управляющие организации | Подведение итогов работы компании в области энергосбережения за прошедший год |
|  | ВСЕГО по разделу | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | ИТОГО (внебюджетные источники) | - | - | - | 200 | - | - | - |  |  |  |

Основные мероприятия повышения энергоэффективности в системах коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Срок выполнения | Исполнители (в установленном порядке) | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Привлеченные средсва |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Организационные мероприятия, подготовка кадров и принятие целевых программ по повышению эффективности использования энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка кадров в области энергосбережения и обеспечение доступа потребителей к информации по энергосбережению | - | - | - | - | - | - | - | 2015-2019 | Организации коммунальной инфраструктуры | Повышение квалификации персонала в области энергосбережения |
|  | ВСЕГО по разделу | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 2. | Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Снижение затрат электрической энергии на собственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | 2015-2019 | Организации коммунальной инфраструктуры | Более эффективное использования электрооборудования |
| 3. | Проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение обязательных энергетических обследований ресурсоснабжающих организаций | - | - | - | - | - | - | - | 2015-2019 | Организации коммунальной инфраструктуры, специализированные организации | Обоснованный план мероприятий со сроками окупаемости, энергопаспорт |
|  | ВСЕГО по разделу | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 4. | Учет энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация равномерного снятия показаний с приборов учета энергоресурсов строго в установленные сроки | - | - | - | - | - | - | - | 2015-2019 | Организации коммунальной инфраструктуры | Контроль и анализ потребления энергоресурсов |
|  | ВСЕГО по разделу | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 5. | Разработка и ведение топливно-энергетических балансов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Ведение топливно-энергетических балансов организаций коммунального комплекса | - | - | - | - | - | - | - | 2015-2019 | Организации коммунальной инфраструктуры | Контроль и анализ потребления энергоресурсов |
|  | ВСЕГО по разделу | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 6. | Нормирование потребления энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Разработка и установление лимитов и нормативов энергопотребления и предельных энергопотерь, в том числе для структурных подразделений предприятий и технологических процессов | - | - | - | - | - | - | - | 2015-2019 | Организации коммунальной инфраструктуры | Контроль потребления энергоресурсов |
|  | ВСЕГО по разделу | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 7. | Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Введение форм мониторинга потребления ресурсов на предприятиях | - | - | - | - | - | - | - | 2015-2019 | Организации коммунальной инфраструктуры | Стандартизация форм отчетности |
| 7.2. | Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов муниципального образования | - | - | - | - | - | - | - | 2015-2019 | Организации коммунальной инфраструктуры | Подведение итогов работы компании в области энергосбережения за прошедший год |
|  | ВСЕГО по разделу | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | ИТОГО | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе (бюджет муниципального образования) | 420 |  | 10 | 75 | 115 | 115 | 105 |  |  |  |
|  | (внебюджетные источники) | 200 | - | - | 200 | - | - | - |  |  |  |