АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МОЛОДЁЖНЫЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2017 г.                  № 212

О внесении изменений в муниципальную программу

«Содержание и развитие жилищно-коммунального

хозяйства закрытого административно-территориального

образования городской округ Молодёжный» на 2017-2021 годы

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 07.05.2013 г.№104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи совершенствованием бюджетного процесса»), Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области от 25.07.2013 г. № 163 « Об утверждении Порядка формирования и Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО городской округ Молодёжный», Постановлением администрации городского округа Молодёжный Московской области от 01.12.2016 г. № 269 «Об утверждении Перечня муниципальных программ закрытого административно-территориального образования городской округ Молодёжный Московской области, реализация которых планируется с 2017 года»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства закрытого административно-территориального образования городской округ Молодёжный» на 2017-2021 годы, утверждённую Постановлением администрации  ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области от 01.12.2016 г. №275  (с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлением руководителя Администрации  ЗАТО городской округ Молодежный от 27.01.2017 г. № 33, 08.02.2017 г. № 38, от 28.03.2016 г. №78, от 11.05.2017 г. №106, от 19.06.2017 г. №159) следующие изменения и дополнения:

1.1. Перечень мероприятий подпрограммы II «Благоустройство» на 2017-2021 годы муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства закрытого административно-территориального образования городской округ Молодёжный» на 2017-2021 годы» изложить согласно Приложению №1 к настоящему постановлению

2. Опубликовать муниципальную программу «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства закрытого административно-территориального образования городской округ Молодёжный» на 2017-2021 годы» в информационном вестнике администрации «МОЛОДЁЖНЫЙ»  и разместить на официальном сайте www.zato-molod.ru..

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника бюджетно-финансового отдела.

Руководитель Администрации

ЗАТО городской округ  Молодёжный                                                             И.С. Дербенёв

|  | Приложение 1 к Постановлению администрации ЗАТО городской округ Молодежный Московской области от 01.08.2017 г. № 212 |
| --- | --- |

Перечень мероприятий подпрограммы II  «Благоустройство»

на 2017-2021 годы

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия (годы) | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год |  | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача 1. Приведение в надлежащее состояние территории муниципального образования для комфортного проживания населения | 2017-2021 | Итого | 11040,93 | 25581,93 | 11040,93 | 4599 |  |  | 3314 |  | 3314 |  | 3314 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |  |
|  |  |  | Средства Бюджета Московской области | 48 | 48 | 48 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 10992,93 | 25533,93 | 10992,93 | 4599 |  |  | 3314 |  | 3314 |  | 3314 |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Создание условий для благоустройства территории муниципального образования | 2017-2021 | Итого | 11040,93 | 25581,93 | 11040,93 | 4599 |  |  | 3314 |  | 3314 |  | 3314 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 48 | 48 | 48 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 10992,93 | 25533,93 | 10992,93 | 4599 |  |  | 3314 |  | 3314 |  | 3314 |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1 Электроснабжение уличного освещения | 2017-2021 | Итого | 400 | 2000 | 400 | 400 |  |  | 400 |  | 400 |  | 400 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 400 | 2000 | 400 | 400 |  |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.2 Содержание, уборка внутриквартальных дорог, тротуаров, детских игровых площадок | 2017-2021 | Итого | 1450 | 7450 | 1450 | 1500 |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 1450 | 7450 | 1450 | 1500 |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.3. Содержание, уборка и санитарная очистка парковой зоны и прилегающей территории ЗАТО г.о. Молодежный | 2017-2021 | Итого | 370 | 1850 | 370 | 370 |  |  | 370 |  | 370 |  | 370 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 370 | 1850 | 370 | 370 |  |  | 370 |  | 370 |  | 370 |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.4. Обрезка (кронирование) деревьев, корчевка пней | 2017-2021 | Итого | 397 | 917 | 397 | 130 |  |  | 130 |  | 130 |  | 130 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 397 | 917 | 397 | 130 |  |  | 130 |  | 130 |  | 130 |  |  |
| 1.1.5 | Мероприятие 1.5. Содержание и техническое обслуживание детских игровых площадок | 2017-2021 | Итого | 90 | 490 | 90 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 90 | 490 | 90 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 1.1.6 | Мероприятие 1.6. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 2017-2021 | Итого | 1740,3 | 5922,3 | 1740,3 | 1740 |  |  | 814 |  | 814 |  | 814 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 1740,3 | 5922,3 | 1740,3 | 1740 |  |  | 814 |  | 814 |  | 814 |  |  |
| 1.1.7 | Мероприятие 1.7. Благоустройство детской площадки дворовая территория МКД №11,12 | 2017-2021 | Итого | 682 | 682 | 682 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 682 | 682 | 682 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.1.8 | Мероприятие 1.8. Благоустройство придомовых территорий ЗАТО г.о. Молодежный | 2017-2021 | Итого | 502 | 502 | 502 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 502 | 502 | 502 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.1.9 | Мероприятие 1.9. Заливка и уборка катка | 2017-2021 | Итого | 110 | 110 | 110 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 110 | 110 | 110 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.1.10 | Мероприятие 1.10. Асфальтирование дорог (ямочный ремонт) | 2017-2021 | Итого | 100 | 200 | 100 | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 100 | 200 | 100 | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.1.11 | Мероприятие1.12. Регулирование численности безнадзорных, агрессивных, больных животных (собак) | 2017-2021 | Итого | 58 | 68 | 58 | 10 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 48 | 48 | 48 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 10 | 20 | 10 | 10 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.1.12 | Мероприятие 1.13. Праздничное оформление новогодней ели | 2017-2021 | Итого | 120 | 240 | 120 | 120 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 120 | 240 | 120 | 120 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.1.13 | Мероприятие 1.14. Услуги специализированных организаций (экспертиза, смета и т.д.) | 2017-2021 | Итого | 1498,63 | 1527,63 | 1498,63 | 29 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 1498,63 | 1527,63 | 1498,63 | 29 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.1.14 | Мероприятие 1.15. Проведение субботника | 2017-2021 | Итого | 100 | 200 | 100 | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 100 | 200 | 100 | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.1.15 | Мероприятие 1.16. Устройство оснований из асфальтобетона под ДИП дом №4, дом №7 | 2017-2021 | Итого | 878 | 878 | 878 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 878 | 878 | 878 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.1.16 | Мероприятие 1.17. Устройство дорожек из тротуарной плитки | 2017-2021 | Итого | 2225 | 2225 | 2225 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 2225 | 2225 | 2225 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.1.17 | Мероприятие 1.18. Устройство освещения внутриквартальных проездов МКД №7-8, №11-12 | 2017-2021 | Итого | 200 | 200 | 200 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 200 | 200 | 200 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.1.18 | Мероприятие 1.19. Приобретение контейнера для сбора батареек и люминесцентных ламп | 2017-2021 | Итого | 60 | 60 | 60 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 60 | 60 | 60 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.1.19 | Мероприятие 1.20. Приобретение информационных щитов для дворовых территорий МКД №11-12, №4-5 | 2017-2021 | Итого | 60 | 60 | 60 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 60 | 60 | 60 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  | 11040,93 | 25581,93 | 11040,93 | 4599 |  |  | 3314 |  | 3314 |  | 3314 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  |  | 48 | 48 | 48 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Средства местного бюджета |  |  | 10992,93 | 25533,93 | 10992,93 | 4599 |  |  | 3314 |  | 3314 |  | 3314 |  |  |